Бизнес-план

На тему: «Производство кумыса»

г. Караганда 2020 г.

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ ____________________________________________2

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ________________________________________3

2.ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ___________________________________5

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ._________________________________5

4.МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ.__________________________6

4.1. РЫНОК КУМЫСА. ____________________________________________ 6

4.2. ПОСТАВЩИКИ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА: _______________________________ 8

4.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ: __________________________________ 8

4.4. КОНКУРЕНТЫ. ______________________________________________ 9

SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА __________________________________________ 9

5.ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ _________________________________10

5.1.ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУМЫСА. ____________________________ 10

5.2. НАЛИЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕХА –_____________________ 11

5.3. НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТА ____________________________________ 11

5.4. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРУДОВАНИИ_________________________________ 11

5.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ ___________________________ 13

5.6. ГРАФИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, В ТЕНГЕ ________________________ 13

6.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.________________________14

6.1. ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ___________________________________ 14

6.2. ШТАТ ИП И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА _________________________________ 15

6.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА 1 ЛИТРОВОЙ БУТЫЛКИ КУМЫСА _ 15

6.4. ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ __________________________________ 16

6.5. ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ __________________________________ 16

6.6. ОТВОД __________________________________________________ 16

6.7. ОТОПЛЕНИЕ_______________________________________________ 16

6.8. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ _____________________________________ 16

6.9 ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ _______________________________ 16

6.10. РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ И РЕКЛАМУ_________________________________ 16

6.11 НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ_________________________________________ 16

7.ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ. _________________________________17

7.1. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ____________________________________ 17

7.2. ГРАФИК ВОЗВРАТА ОСНОВНОГО ДОЛГА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ______ 17

7.3. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ _________________________________ 18

7.4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. _____________________________________ 20

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 5 ЛЕТ _________________________________ 21

7.ОЦЕНКА РИСКОВ_______________________________________22

8.СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. _________________________________22

9.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ______________________________23

ВЫВОДЫ ______________________________________________24

2

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наличие большого количества коневодческих ферм в Жанааркинском районе предполагает большое количество кобыльего молока. Производство кумыса в кустарных условиях не предусматривает большой срок хранения, высокие санитарно-гигиенические	свойства,	вследствие	чего	снижается	количество потребителей. Кроме того, в зимнее время в хозяйствах кумыс производится в небольших количествах.

На рынки Карагандинской области поступает кумыс, изготовленный в домашних условиях, из всех регионов области- Жанааркинского, Каркаралинского, Шетского Актогайского районов. Концепция проекта предусматривает изготовление и розлив кумыса в ПЭТ бутылки в пос.Атасу Жанааркинского района.

Целевой группой потребителей является население, кафе и рестораны, супермаркеты Карагандинской области.

Данный бизнес-план предназначен для рассмотрения с целью получения кредита в сумме 7683200 тенге по программе «Кәсіпкер» холдинга "КазАгро" из них 6588400 тенге на основные средства, 1094800 тенге на оборотные средства. Согласно условиям программы на развитие предпринимательской деятельности на приобретение техники и оборудования максимальная сумма займа 10 млн. тенге, срок кредитной линии не более 60 мес, при этом на пополнение оборотных средств не более 36 мес.Ставка вознаграждения 6%, льготный период погашения основного долга 12 месяцев, вознаграждения банка не более 6 мес.Обеспечение согласно залоговой политике.

Условия кредитования проекта

Основные средства

Оборотные средства

Погашение

Сумма кредита

6588400

1094800

Срок погашения

48 мес из 60 мес

24 мес из 36 мес

1 раз квартал

Ставка вознаграждения

6%

6%

3

Структура финансирования проекта, в тенге

Всего инвестиций

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Оборудование

Мини-линия по изготовлению, розливу в ПЭТ-тары производительности 200-300 л/смену

Дополнительное оборудование этикетировки, упаковкиукупорки

Оборотные средства, в том числе

Приобретение кобыльего молока у населения и КХ

Приобретение ПЭТ бутылок, фасовочной пленки

Тесты для и приборы для определения качества молока

Сертификация качества продукции(действие сертификата 3 года)

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

здание площадью 100 кв.м.

Термобудка Газель

Финансовые показатели за 5 лет, тенге

9183200

7683200

6588400

4830000

1758400

1094800

900000

129000

25000

40800

1500000

700000

800000

Выручка

Чистая прибыль

рентабельность

Чистая приведенная стоимость: NPV =

Внутренняя норма доходности: IRR =

точка безубыточности

%% к объему

Срок окупаемости, год

146434570

12772056

8,7%

5088510

22,4%

52399045

36%

3,2

Проект рентабельный. Начало деятельности предполагается с июня 2020 года. С экономической точки зрения проект будет способствовать созданию 9 рабочих мест, регулярному снабжению жителей области кумысом, получение прибыли.

КПН

соц налог

ОСМС

ИПН

земельный налог

налог на транспорт

налог на имущество

итого

1419117

341154

628425

589523

41211

105564

16625

3141618

4

2.ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

ИИН

Фамилия, имя, отчество

Наименование вида экономической деятельности

телефон

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Розничная торговля

8702ХХХХХХХ

ИП зарегистрирован в 2006 году, занималась розничной торговлей продуктами питания. После начала деятельности изменит ОКЭД на Производство молочных продуктов.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.

Кумыс содержит огромное количество питательных веществ и витаминов, которые благодаря его составу легко усваиваются организмом. Он содержит витамины группы В (В1 и В2), а также витамины С, А. Помимо этого, он способствует лучшему восстановлению тканей и белков. Специалисты рекомендуют использовать целебные свойства кумыса в качестве стимулятора пищеварения, улучшения кровообращения и повышения иммунитета. Он содержит в себе также железо, магний, фосфор и кальций, что способствует укреплению костной ткани. В настоящее время лечебные свойства кумыса эффективно применяют при лечении тяжелых заболеваний дыхательных путей. В частности, он является лучшим средством от туберкулеза и других подобных заболеваний.  Кумыс возбуждает аппетит и обладает диетическими и лечебными свойствами, его издавна применяют для профилактики и лечения туберкулеза легких, а также некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Используют кумыс также при истощении после перенесенных болезней. Питательные вещества кумыса (белки, жиры, молочный сахар) усваиваются почти полностью (до 95%). При употреблении кумыса резко повышает усвоение белков и жиров, содержащихся в других продуктах питания.

Огромное преимущество кумыса в процессе лечения заключается в том, что он не вызывает привыкания. При условии частого или постоянного употребления химических препаратов бактерии часто мутируют, происходит привыкание, и болезнь вспыхивает с новой силой. При использовании лечебных свойств кумыса привыкания нет, а при определенных обстоятельствах болезнь излечивается полностью. Лечебное действие кумыса на организм человека В качестве лекарственного средства кумыс как натуральный продукт противопоказаний не имеет. Его назначают при различных заболеваниях, но в разных дозах и разной крепости. При регулярном использовании лечебных свойств кумыса значительно улучшается состав крови, повышается жизненный тонус, снижается возбудимость и устраняются первые признаки депрессии. http://www.astromeridian.ru/medicina/

4.МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ.

4.1. Рынок кумыса.

На      сегодняшний      день      промышленным      производством      и реализацией кумыса занимаются несколько хозяйств из северных и

южных регионов Казахстана в Северо Казахстанской области, корпорация «Саржайлау» в Алматинской области.

2014	2015	2016

Производство	867	679	740 кумыса в тоннах в

РК

2017	2018

1296	1096

Сайт КС МНЭ РК

Наблюдается стабильный рост производства кумыса.

В республике Казахстан кумыс планируется выпустить на внешний рынок. История возможного экспорта кумыса началась с того, что японские ученые, взяв на  пробу порцию казахстанского напитка, провели обширное исследование. Экспертиза новыми средствами и технологиями открыла совершенно неизвестные для них перспективы использования кумыса. Здесь вам поднятие и поддержка иммунитета, и, конечно же, великолепные тонизирующие свойства. В общем, ознакомившись со свойствами нашего национального напитка, японские ученые выдвинули целую теорию по кумысолечению нового поколения. Основой которого конечно же, является лечение легочных болезней. Лишь считанные единицы из производимых в республике сельхозпродуктов имеют экспортный потенциал, и в их числе наш древний напиток - кумыс. Закупать его в больших объемах готовы Израиль, Германия, Япония и еще ряд других европейских и азиатских стран. Но при этом ставятся условия - кумыс должен производиться по	международным стандартам- на сертифицированном оборудовании и разливаться в стеклянную тару.

Настоящим проектом предусматривается выпуск бутилированного кумыса в ПЭТ бутылки объемом 1 л. Предприятие не планирует экспортировать продукцию.

Объем производства рассчитан на рынке республики.

ПЭТ бутылки более экономичны и безопасны при транспортировке, т.к. стеклянные бутылки имеют свойство «взрываться», то есть крышка под давлением с силой вылетает и может травмировать, плотность прилегания крышки к стеклянной бутылке ниже, чем в пластиковой на резьбе.

Наличие лошадей у населения предполагает производство кумыса в домашних условиях. Учитывая, что срок хранения этого дорогого напитка ограничен, необходимость создания в районе пункта приема актуальна.

Поголовье лошадей, головы

2015

Карагандинская

область	245300

Жанааркинский район	49 127

Динамика роста

2016

263900

51 644

105,12%

2017

280600

55 552

107,57%

2018

309800

63 908

115,04%

2019

337200

67 855

106,18%

Рост поголовья лошадей требует реализации кобыльего молока, чему будет способствовать наличие цеха по переработке в районном центре. Динамика роста поголовья допускает рост выпуска молока ориентировочно на 3 % в год.

7

Производство кобыльего молока в Казахстане в 2019 году	тонн

Все категории хозяйств

Сельхозп редприят ия

Индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства

Хозяйства населения

Қазақстан Республикасы

Ақмола

Ақтөбе

Алматы

Атырау

Батыс Қазақстан

Жамбыл

Қарағанды

Қостанай

Қызылорда

Маңғыстау

Павлодар

Солтүстік Қазақстан

Түркістан

Шығыс Қазақстан

Шымкент қаласы

27 565,3

1 657,9

930,9

1 846,8

133,2

229,9

2 367,3

7 490,4

1 694,1

1 199,1

2,6

1 020,2

28,0

5 931,7

2 861,8

171,4

874,7	10 407,5

37,5	734,5

233,9	173,1

144,2	1 096,5

4,7	116,2

-	64,1

6,0	158,0

56,2	4 548,3

-	723,0

13,1	204,7

1,8	0,8

238,0	448,2

-	6,3

139,3	102,5

-	2 030,0

-	1,3

16 283,1

885,9

523,9

606,1

12,3

165,8

2 203,3

2 885,9

971,1

981,3

-

334,0

21,7

5 689,9

831,8

170,1

Карагандинский район наибольший производитель кобыльего молока.

4.2. Поставщики кобыльего молока:

Села расположены от поселка Атасу 5-10 км, доставку молока будут производить хозяйства. Принимая по внимание, что надой в хозяйствах по 100-200 литров за раз, поставка будет производиться по графику.

Цена покупки у населения по 600 тенге за 1 литр.

Доставка молока будет производиться поставщиками сразу после дойки.

4.3. Потенциальные покупатели:

Частные магазины района, кафе и рестораны района. Цена реализации 1 литровой бутылки 1100 тенге. Доставка продукции планируется личным автотранспортом потребителям, часть продукции планируется реализовать на условиях самовывоза.

4.4. Конкуренты.

Конкурентами на рынке являются частные производители в домашних условиях, цеха на 1 литр колеблется от 800 до 1200 тенге за литр. Таким образом, цена реализации кумыса предприятием находится на одном уровне с конкурентами.

Цена реализации кобыльего молока производителями в разрезе областей за

2019 год

РК Акмолинская область Актюбинская область Алматинская область

Атырауская область Жамбылская область Кызылординска область Туркестанская область Павлодарская область ВКО

Карагандинская область

Цена за 1 тонну

587 299 554 857 575 135 250 000 738 360 600 000 453 239 459 678 539 917 565 237

742 827

Самая высокая цена за 1 л кумыса в Карагандинской области. Остальные

области Казахстана кобыльего молока не производят.

SWOT-анализ проекта

Возможности Обеспечение населения кумысом

Получение стабильной прибыли.

Преимущества

Обеспечение рынка сбыта производителям кобыльего молока.

Обеспечение кумысом население круглый год

Угрозы

Форс-мажорные обстоятельства, засуха, природные катаклизмы, эпидемии

Недостатки

Отсутствие собственной сырьевой базы, зависимость от поставщиков сырья

5.ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Готовый кумыс - шипучий напиток белого цвета, резко кисломолочного, с

примесью спиртового, вкуса и запаха. Различают кумыс слабый (односуточный),

содержащий до 1% спирта, средний (двухсуточный) - до 1,75% спирта, крепкий

(трехсуточный) - до 5% спирта.

5.1.Технология приготовления кумыса.

Перед приготовлением кумыса производится проверка качества сырья.

Молоко кобылиц сливается в специальные деревянные бочки, которые

предварительно окуривают яблоневым дымом. Иногда кадку изнутри смазывают

курдючным жиром ягненка или жиром казы – в зависимости от того, какой сорт

кумыса хотят получить. Затем в молоко добавляют закваску и оставляют на 8–10

часов для процесса брожения. При этом перемешивают по 30 минут каждые два

часа. Сейчас это делается автоматически, наши предки перемешивали кумыс

вручную. По истечении срока в мини-лаборатории, которая расположена здесь же,

определяют уровень кислотности будущего кумыса. Затем охлаждают до +16

градусов и оставляют еще на 8–10 часов для созревания. Затем вновь переливают в

кадки и вновь перемешивают в течение 30 минут.

Процесс розлива продукта включает в себя четыре основных процедуры:

розлив, укупорка бутылок, нанесение этикетки, упаковка термоусадочной пленкой.

Кумыс — скоропортящийся кисломолочный продукт, изготовленный в

соответствии с ГОСТ Р 52974-2008 путем смешанного (молочнокислого и

спиртового) брожения и сквашивания кобыльего молока с использованием

заквасочных микроорганизмов – болгарской и ацидофильной молочнокислых

палочек и дрожжей. Срок годности кумыса натурального живого — 2 суток;

магазинного, в бутылках — 5 суток.

Источник: https://howtostore.ru/koumiss/

Однако исследования доктор технических наук, профессора Спандияров Е.

(Таразский инновационно-гуманитарный университет) показали, что хранение кумыса при температуре от плюс 2ºС до 60С гарантирует сохранность качественных показателей среднего кумыса в течение 60 суток с учетом гигиенической оценки сроков годности пищевых продуктов

10

Преимущества ПЭТ бутылок. ПЭТ-бутылка во много превосходит стеклянную

тару, как в экономическом, так и в других аспектах производства и эксплуатации.

- Одно из основных преимуществ ПЭТ перед стеклом – вес как готового

изделия, так и сырья. Небольшой вес существенно облегчает транспортировку и

хранение готовых изделий.

- ПЭТ-тара дает возможность без особых затрат и усилий выбрать

подходящий дизайн, форму и цвет бутылки. Самые распространённые на

современном рынке цвета – зеленый и коричневый, при их изготовлении

используются специальные барьерные добавки для защиты от ультрафиолета.

- ПЭТ, в отличие от стекла, гораздо менее маркое и небьющееся, что

сокращает риск потерь при транспортировке.

- Из-за своей практичности и устойчивости ПЭТ-бутылки не требуют

специальной упаковки.

После упаковки бутылок продукция помещается в холодильный шкаф.

Транспортировка продукции покупателям осуществляется в термобудке.

5.2. Наличие помещения для организации цеха –

в собственности имеется здание по адресу ул.Жангозина, д. 4, стоимостью

700000 тенге. Земельный участок 120 м2, цех площадью 100 м2 имеет пункт приема

сырья, изолированное заквасочное отделение, промышленный цех, линию по

разливу готовой продукции и холодильную камеру. Производительность цеха 200-2020 л кумысной продукции в сутки.

5.3. Наличие автотранспорта Термобудка Газель выпуска 2007 года стоимостью 800000 тенге

5.4. Потребность в оборудовании

Оборудование по производству кумыса и розливу в бутылки планируется

приобрести в ТОО «КазТехПром-Сервис», расположенного в г.Алматы согласно

ценовому предложению с учетом доставки к месту назначения.

№	Наименование оборудование	Цена	в Колич тенге с НДС шт

Сумма в тенге с НДС

ВСЕГО затраты на оборудование	6588400

11

Основное	оборудование	мини	4830000 линии по изготовлению кумыса 200-

300 литров в смену

1	Ванна	длительной ИПКС-011(Н),	объем охлаждения)

пастеризации 1 105 620	1	1 105 600 100	л	(для

2	Насос центробежный ИПКС-017-ОНЦ- 212 700	2 2,0/20, произв. 2 куб.м/ч

3	Ванна охлаждения ИПКС-024-630(Н), 1 664 270	1 объем	630	л, хладопроизводительность 4 кВт

4	Дозатор вязких продуктов ИПКС-071, 2 1 185 000	1 излива, произв. одного излива до 900

доз/ч, доза 20-9000 мл

5	Машина	укупорочная	(пластиковая 199 850	1 пробка под винт) ИПКС-127П

6	Кубi	деревянная,	со	сбивальным 250 000	1 механизмом,	на        электричестве,

емкостью 200 литров

425 400

1 664 200

1 185 000

199 800

250 000

Дополнительное оборудование, в	1758400 том числе

1	Машина	этикетировочная	ЭМ-1Ц, 810 800	1	810 800 произв. до 1500 клеевых этикеток/ч

2	Аппарат упаковки в термоусадочную 450 000	1	450 000 пленку ТПЦ-450, произв. 50 упаковок/ч

3	Устройство укупорки бутылок УУ-3, 168 600	1	168 600 произв. 800 бутылок/ч

4	Комбинированный холодильный шкаф 329000	1	329000 Марихолодмаш ШХК-400М

*Примечание: Соединительные трубопроводы, фитинги, 3-х ходовые краники приобретается

на месте.

Общая сумма Товара на условиях DDP ст. назначения, включая транспортные

расходы, оплаты налогов, шефмонтаж, пуско-наладочные работы и обучения

персонала, в тенге с НДС. http://kaztechprom.kz/product/34

Комбинированный холодильный шкаф предназначен для охлаждения,

заморозки и хранения скоропортящихся продуктов, напитков и полуфабрикатов на

предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из окрашенной

оцинкованной стали, полки-решетки - из стальной проволоки, оцинкованные,

12

покрытые порошковой краской. Объем холодильной части 200 л, морозильной части

200 л.

5.5. Потребность в оборотных средствах

Мероприятия	кол

Оборотные средства

Приобретение кобыльего молока 1500 л	1500

ПЭТ бутылки 0,5 л	2000

Крышки	2000

Этикетки, планка фасовочная	2000

цена	итого

1094800

600	900000

40	80000

7,5	15000

17	34000

Тесты для и приборы для определения	25000 качества молока

Сертификация	качества	40800 продукции(действие сертификата 3 года)

5.6. График подготовительных работ, в тенге

Мероприятия	май

Оформление бизнес плана	х

Получение кредита

Заказ и приобретение оборудования

Приобретение молока

Приобретение ПЭТ бутылок тары,этикеток, крышек

Изготовление кумыса

июнь	июль	авг

х

х

х

х

х

13

6.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.

6.1. Объем выпуска продукции

1 год

Объем выпуска

Поступление молока,л

Количество бутылок

Максимальное поступление молока в месяц,л

4700

Сентябрь

50%

2350

2350

Октябрь Ноябрь

15%	15%

705	705

705	705

Декабрь Январь

15%	15%

705	705

705	705

Февраль	Март

15%	15%

705	705

705	705

Апрель	Май	1 год

50%	100%

2350	4700

2350	4700	13630

2 год

объем выпуска

Поступление молока,л

количество бутылок

Максимальное поступление молока в месяц,л

4700

Июнь	Июль

100%	100%

4700	4700

4700	4700

Август Сентя

100%	50%

4700	2350

4700	2350

Октябрь Ноябрь

15%	15%

705	705

705	705

Дек	Январь Февр

15%	15%	15%

705	705	705

705	705	705

Март	Апрель

15%	50%

705	2350

705	2350

Май	2 год

100%

4700

4700	27730

14

Планируемая средняя переработка 213 л молока в смену.

С учетом особенности дойки кобыл максимальный объем выпуска продукции

4700 литровых бутылок будет производиться в весенне-летнее время, то есть 5

месяцев, в осеннее-зимнее время 15% от максимального объема. В первый год

планируется выпускать 13630 бутылок с учетом начала деятельности проекта в

августе и ежемесячного удоя в осенне-зимнее время.

производство и реализация кумыса в бутылках 1,0 л

Ед	2020-изм        2021

бут	13 630

2021-	2022-2022         2023

28 562	29 419

2023-	2024-2024         2025

30 301	31 210

Рост выпуска молока планируется на 3 % в год.

6.2. Штат ИП и заработная плата

Должность

АУП

Директор

Бухгалтер

Менеджер по снабжению и сбыту

Специалист по качеству

Уборщик цеха

Производственный персонал

Рабочие линии

ВСЕГО

Количество единиц

5

0,5

1

0,5

0,5

4

4

Оклад в тенге

70000

70000

60000

50000

45000

65000

Сумма в месяц

212500

35000

60000

25000

22500

260000

260000

Рабочий график 5 дней в неделю по 8 часов

6.3. Калькуляция прямых затрат производства 1 литровой бутылки кумыса

Вид затрат

Кобылье молоко

ПЭТ бутылка 1 л

Крышка

Этикетка

Ед	Объем изм

л	1

шт	1

шт	1

шт	1

Стоимость единицы тенге

600

87

15

17

ИТОГО	стоимость в затрат

600

87

15

17

ИТОГО	719

Цена реализации	1100

15

6.4. Затраты на электроэнергию

Ежемесячное потребление 6 квт в час=6х8х22=1056 кВт по тарифу 20,62

тенге=21775 тенге, в год 261300 тенге

6.5. Затраты на водоснабжение

Ежемесячное потребление 10 кубометров по тарифу 83 тенге =830 тенге в

месяц,9960 тенге в год

6.6. Отвод воды – септик, вывоз стоков в месяц 2000 тенге, в год 24000тенге

6.7. Отопление

В зимнее время отопление углем 2 тонны угля в месяц по 16000 тенге=

2 тонны х5 мес х16000 тенге =160000 тенге

6.8. Транспортные расходы

Затраты на бензин в месяц 100 л х 180 тенге=18000 тенге, в год 216000 тенге.

Расход бензина на доставку готовой продукции и сопутствующих товаров. Запчасти

150000 тенге в год.

6.9 прочие хозяйственные расходы 5000 тенге в месяц, 60000 тенге в год

6.10. Расходы на связь и рекламу 10000 тенге в месяц, в год 120000 тенге

6.11 Налоговый режим

1.КПН ИП на ОУР -10% от дохода за минусом расходов

2. за ИП:

Соцотчисления 2МРП-3,5% от МЗП= тенге в месяц

ОСМС=5% от1,4 МЗП=0,05х1,4х42500=2975 тенге

3. за работников:

10% ИПН (индивидуальный подоходный налог) –с зарплаты выше 25 МРП;

10% ОПВ (обязательные пенсионные взносы);

3,5% СО (социальные отчисления);

16

1 МРП минус соцотчисления –соцналог за работников;

2% ОСМС (обязательное медстрахование уплачивает предприятие);

1% ВОСМС (взносы на медстрахование).

При расчете зарплаты работники вправе применять налоговый вычет по ИПН

в размере 1 МЗП

4. амортизация оборудования -10%, амортизация здания 5%,амортизация

транспортного средства 15%

5. местные налоги: 26592тенге

Земельный налог 120 кв.м.х 7,23 тенге=8676 тенге

Налог на транспорт 8 МРП=8х2778=22224 тенге

Налог на имущество 700000 тенге х0,5%=3500 тенге

Справочно: 1 МЗП на 2020 г. -42 500 тг., 1 МРП на 2020 г. -2 778 тг. (с

01.04.2020 г.).

7.ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ.

7.1. График финансирования

Финансирование предполагается с первого месяца реализации проекта с

июня 2020 года, финансовым годом считается с июня по май последующего года.

7.2. График возврата основного долга и выплаты процентов по нему

Общая сумма кредита 7641950 тенге, срок уплаты 5 лет под 6% годовых.

Согласно условиям финансирования, срок погашения основного долга по

приобретению основных средств 60 мес с отсрочкой по уплате 12 мес., оборотных

средств 36 мес с отсрочкой 6 месяцев по основному долгу.

График погашения кредита за основные средства

Непогашенная сумма

кредит

Погашение ОД

%%

2020-2021

6 588 400

6588400,0

395304,0

2021-2022

4 941 300

0,0

1647100,0

350008,8

2022-2023

3 294 200

0,0

1647100,0

251182,8

2023-2024

1 647 100

0,0

1647100,0

152356,8

2024-2025

0

0,0

1647100,0

53530,8

17

График погашения кредита за оборотные средства

Непогашенная сумма

кредит

Погашение ОД

%%

2020-2021

875 840

1 094 800

218 960,00

62 951

2021-2022

437 920

0

437 920,00

40 508

2022-2023

0

0

437 920,00

14 232

7.3. Отчет о движении денежных средств

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Операционная прибыль

Изменение Оборотного Капитала

Налог на Прибыль

Чистые Операционные Поступления

Основные Средства

Строительство

Прочие капиталовложения

Чистые Поступления до Финансирования

Капитал

Всего Заемные Средства

2020-2021

1 995 167

0

117 500

1 877 667

6 588 400

0

1 094 800

-5 805 533

0

7 683 200

2021-2022

3 522 666

0

204 641

3 318 025

0

0

0

3 318 025

0

0

2022-2023

3 849 128

0

249 797

3 599 331

0

0

0

3 599 331

0

0

2023-2024

4 144 585

0

290 648

3 853 936

0

0

0

3 853 936

0

0

2024-2025

4 531 729

0

339 245

4 192 483

0

0

0

4 192 483

0

0

Возврат займов	-218 960 -2 085 020 -2 085 020 -1 647 100 -1 647 100

Расходы по процентам	-458 255	-390 516	-265 415	-152 357	-53 531

Всего Финансирование	7 005 985 -2 475 536 -2 350 435 -1 799 457 -1 700 631

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Денежные средства на начало

Денежные средства на конец

1 200 452

0

1 200 452

842 489

1 200 452

2 042 941

1 248 896

2 042 941

3 291 837

2 054 480

3 291 837

5 346 317

2 491 853

5 346 317

7 838 169

7.3. Отчет о прибылях и убытках

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка (с НДС)

производство и реализация кумыса в

бутылках 1,0 л

Себестоимость продукции

2020	2021

2020	2021

14 993	31 418 000             090

14 993	31 418 000             090

11 552	24 605 013             397

2022	2023	2024

2022	2023	2024

32 360	33 331	34 331 633             452           395

32 360	33 331	34 331 633             452           395

25 221	25 856	26 509 477             040           639

ИТОГО

ИТОГО

146 434 570

146 434 570

113 744 567

18

Прямые издержки

производство и реализация кумыса в

бутылках 1,0 л

Оплата труда (производство)

фиксированная оплата

премии

соцналог и ОСМС

транспортные расходы

электроэнергия

9 799 970

9 799 970

1 040 000

1 040 000

0

221 624

274 500

195 975

20 536 006

20 536 006

3 120 000

3 120 000

0

295 499

366 000

261 300

21 152 086

21 152 086

3 120 000

3 120 000

0

295 499

366 000

261 300

21 786	22 440 649           248

21 786	22 440 649           248

3 120	3 120 000           000

3 120	3 120 000           000

0	0

295 499 295 499

366 000 366 000

261 300 261 300

95 714 960

95 714 960

13 520 000

13 520 000

0

1 403 620

1 738 500

1 241 175

Другие накладные расходы	0	0

Налоги	19 944	26 592

местные налоги	19 944	26 592

НДС	0	0

0	0	0	0

26 592	26 592	26 592	126 312

26 592	26 592	26 592	126 312

0	0	0	0

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

Общие & Административные расходы

Зарплата (администрация и руководство)

Фиксированная оплата

соцналог и ОСМС

отопление

водоснабжение

канализация

вывоз мусора

реклама, связь

сертификация продукции

Прочие хозяйственные расходы

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

Амортизация

3 440 987

1 445 820

850 000

850 000

274 550

120 000

7 470

18 000

0

90 000

40 800

45 000

1 995 167

361 914

6 812 693

3 290 027

2 550 000

2 550 000

366 067

160 000

9 960

24 000

0

120 000

0

60 000

3 522 666

1 085 743

7 139 155

3 290 027

2 550 000

2 550 000

366 067

160 000

9 960

24 000

0

120 000

0

60 000

3 849 128

1 085 743

7 475	7 821 412           756

3 330	3 290 827           027

2 550	2 550 000           000

2 550	2 550 000           000

366 067 366 067

160 000 160 000

9 960	9 960

24 000	24 000

0	0

120 000 120 000

40 800	0

60 000	60 000

4 144	4 531 585           729

1 085	1 085

32 690 003

14 646 728

11 050 000

11 050 000

1 738 818

760 000

47 310

114 000

0

570 000

81 600

285 000

18 043 275

4 704 887

19

здания и сооружения

оборудование

транспортные средства

оргтехника

прочие ОС

Расходы по процентам

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

КПН 10%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

11 667

310 248

40 000

0

0

458 255

1 174 997

117 500

1 057 497

35 000

930 743

120 000

0

0

390 516

2 046 406

204 641

1 841 766

35 000

930 743

120 000

0

0

265 415

2 497 970

249 797

2 248 173

743	743

35 000	35 000

930 743 930 743

120 000 120 000

0	0

0	0

152 357	53 531

2 906	3 392 485           455

290 648 339 245

2 615	3 053 836           209

151 667

4 033 221

520 000

0

0

1 320 074

12 018 313

1 201 831

10 816 482

7.4. Финансовый результат.

ИП будет иметь достаточно средств для расширения деятельности. За 5 лет

работы организация получит чистой 10816482 прибыли тенге .

Для оценки его выгодности и возврата вложений проведен анализ результатов

с помощью методов дисконтирования.

ФЭМ осуществлен анализ эффективности проекта с использование методов дисконтирования.	Для	оценки	выгодности	проекта	и	возврата	вложений использовались следующие критерии:

·	Чистый дисконтированный доход (NPV); ·	Внутренняя ставка доходности (IRR);

·	Срок окупаемости инвестиций (PP)

·	Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP); ·	Индекс доходности (PI).

Ставка дисконтирования при проведении анализа принята равной ставке

рефинансировании Нацбанка, (9,25%).

Чистая приведенная стоимость (NPV) равна накопленному дисконтированному

денежному потоку за весь период проекта и представляет собой разницу между

всеми денежными притоками и оттоками, приведёнными к моменту оценки проекта.

Он показывает величину денежных средств, которую частный партнер ожидает

получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные

инвестиционные затраты и операционные денежные	оттоки, связанные с

20

осуществлением проекта. За период проекта чистый дисконтированный доход

составил 3453230тенге.

Внутренняя	норма	доходности	(IRR)	-	численно	равна	ставке

дисконтирования, при которой чистая приведенная прибыль (NPV) равна 0. За

период проекта внутренняя норма доходности составила 17,5%, которая выше

ставки дисконтирования 9,25%

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) - период полной окупаемости

первоначальных вложений с учетом изменяющейся стоимости денег и финансовых

рисков. Представляет собой минимальный период, при котором накопленный

дисконтированный чистый денежный поток становится положительным. В ФЭМ

принимает значение 3,6 года, что меньше срока проекта в годах, тем самым

подтверждает эффективность данного проекта.

Индекс	доходности	(PI)	-	показатель	эффективности	инвестиции,

представляющий собой отношение чистого дисконтированного потока к размеру

инвестиционных затрат. В ФЭМ принимает значение 12419635: 9183200=1,35 при

нормативном уровне более 1, что подтверждает эффективность данного проекта.

В любом бизнесе важно рассчитать, в какой момент предприятие полностью

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. Для этого определяется точка безубыточности по формуле:

Объем выпуска продукции х Постоянные затраты/ (Объем выпуска –

Переменные затраты)

Финансовые показатели за 5 лет

Выручка

Чистая прибыль

рентабельность

Чистая приведенная стоимость: NPV =

Внутренняя норма доходности: IRR =

точка безубыточности

%% к объему

Срок окупаемости, год

146434570

12772056

8,7%

5088510

22,4%

52399045

36%

3,2

21

7.ОЦЕНКА РИСКОВ

Виды рисков

Оценка финансовых рисков

Снижение спроса на продукцию проекта

Риски по увеличению цен на сырье

Риск увеличения налоговых ставок

Риск увеличения процентной ставки займа после заключения договора

Риск роста инфляции

Оценка технических рисков

Потенциал развития рынка, что может привести к быстрому вытеснению технологий используемых в проекте другими технологиями

Оценка специфических рисков

Риск возникновения инфекционных заболеваний скота у поставщиков сырья

Оценка рисков

низкий

средний

низкий

низкий

высокий

средний

низкий

Характеристика рисков.

Способы устранения рисков

Спрос на продукцию в регионе неуклонно возрастает

Увеличение цен на сырье повлечет за собой рост цены реализации

В государстве создаются условия для снижения налоговой нагрузки для МСБ

Процентная ставка не меняется на весь период реализации проекта

Сырье отечественного производства

Технология производства традиционна, проста и надежна.

В район осуществляется строгий ветеринарный контроль

8.СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.

С экономической точки зрения проект будет способствовать созданию 9  рабочих мест, регулярному снабжению жителей области кумысом, увеличениипоступлений в бюджет района.

Налоги за 5 лет:

КПН

Соц налог

ОСМС

ИПН

Земельный налог

Налог на транспорт

1419117

341154

628425

589523

41211

105564

22

Налог на имущество

ИТОГО

16625

3141618

9.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Влияние проекта на состояние окружающей среды (соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду, определение эффектов неблагоприятного воздействия на окружающую среду).

Основные принципы охраны окружающей среды допускают воздействие предприятий на природную среду, исходя из требований и нормативов в области охраны	окружающей	среды.	деятельность	предприятия,	так	или	иначе, предусматривает выбросы. Предприятие предполагает соблюдать нормативы допустимых выбросов, принимает меры по снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

23

ВЫВОДЫ

Кумыс возбуждает аппетит и обладает диетическими и лечебными

свойствами, его издавна применяют для профилактики и лечения туберкулеза

легких, а также некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Используют

кумыс также при истощении после перенесенных болезней. Питательные вещества кумыса (белки, жиры, молочный сахар) усваиваются почти полностью (до 95%). При употреблении кумыса резко повышает усвоение белков и жиров, содержащихся в других продуктах питания.

Кобылье молоко и кумыс, произведенный в Жанааркинском районе славится

вкусом и качеством.

В районе много хозяйств, занимающихся производством кумыса, однако он

производится в домашних условиях без контроля качества.

Благодаря мерам господдержки ИП имеет возможность на льготных условиях

получить кредит. Большое значение имеет субсидирование процентной ставки

кредита и отсрочки по выплатам основного долга.

Инициатор проекта хорошо подготовлен к реализации проекта, имеет опыт

работы в данной сфере.

Технология производства кумыса и контроля качества соответствует

необходимым стандартам.

При принятых условиях риск производства минимальный.

Проект рентабельный, NPV 5088510 тенге, IRR 22,4 %, дисконтированный срок

окупаемости 3,2 года.

24