БИЗНЕС – ПЛАН

«Организация завода по выпуску керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя»

г.Талдыкорган, 2024 год

Оглавление

| 1.РЕЗЮМЕ | 3 |
| --- | --- |
| 2.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА | 6 |
| 2.1. Цели проекта | 7 |
| 2.2. Особые условия реализации проекта и ограничения по проекту | 8 |
| 2.3. Стоимость инвестиционного проекта | 9 |
| 3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | 9 |
| 4.МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ | 13 |
| 4.1.Анализ рынка | 13 |
| 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ | 21 |
| 5.1. Месторасположение | 21 |
| 5.2. Описание оборудования | 24 |
| 5.3. Технология производства | 30 |
| 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 38 |
| 7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | 39 |
| 7.1. Календарный график проекта и объемы продаж | 39 |
| 7.2. Программа производства | 39 |
| 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛ | 40 |
| 8.1. Расходы за оплату труда | 41 |
| 9. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА | 41 |
| 9.1. Потребность в капитале и финансирование | 41 |
| 9.2. Постоянные и переменные расходы | 45 |
| 9.3. Прогноз потока денежных средств (CashFlow) | 46 |
| 9.4. Прогноз прибыли и убытков | 46 |
| 9.5. Расчет финансовых индикаторов | 49 |
| 10.АНАЛИЗ РИСКОВ | 50 |
| 11. СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ | 51 |
| 12.ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ | 51 |
| 13. SWOT - АНАЛИЗ | 52 |
| 14. ОБЩИЙ ВЫВОД | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 55 |

1. РЕЗЮМЕ

Информация об инициаторе проекта

Инициатор проекта –_____________________________________________.

Таблица 1 - Общие сведения о предприятии

| Полное наименование компании |  |
| --- | --- |
| Руководитель |  |
| БИН/ИИН предприятия |  |
| Дата регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Основной вид деятельности по коду ОКЭД |  |

Участники компании

Участниками товарищества являются:

Таблица 2 – учредители ТОО

| Учредитель | Доля в бизнесе | Конечный участник |
| --- | --- | --- |
| Итого | 100% |  |

Программы реализации

Выручка компании будет складываться из производства и продажи керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя.

Исходя из показателей валовой выручки и прогноза изменения продаж, была составлена производственная программа на 2025-2031 гг.

Таблица 3 - Производственная программа, тыс. тенге

| № | Наименование | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | 2 031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | керамзит | 360 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 016 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |
| 2 | кирпич | 405 | 3 240 | 3 240 | 2 268 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| 3 | кошачий наполнитель | 225 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 260 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
|  | Итого | 585 405 | 4 683 240 | 4 683 240 | 3 278 268 | 4 683 240 | 4 683 240 | 4 683 240 |

Организация и персонал

В рамках данного инвестиционного проекта планируется открыть 77 новых рабочих мест с гарантированной оплатой труда. А также планируется увеличение заработных плат ежегодно на 15%.

Финансовый анализ проекта

В рамках проекта планируется организация завода по выпуску керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя.

Полная стоимость проекта составит 682 850 130 тг, в том числе:

Таблица 4 – программа инвестиций, тг.

| № | Наименование статьи | Сумма, тг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство завода | 220 000 000 | собственные средства |
| 2 | Оборудование | 252 000 000 | заемные средства |
| 3 | Спецтехника | 90 850 130 | заемные средства |
| 4 | Мебель, орг.техника | 20 000 000 | собственные средства |
| 5 | Пополнение оборотных средств | 100 000 000 | собственные средства |
|  | Всего | 682 850 130 |  |

Проект планируется осуществить с помощью собственного и заемного капитала.

Таблица 5 – план финансирования, тг.

| Источник | Сумма, тг | % |
| --- | --- | --- |
| Собственные средства | 340 000 000 | 50% |
| Заемные средства | 342 850 130 | 50% |
| Всего | 682 850 130 | 100% |

Финансовые индикаторы по проекту

Таблица 6 – финансовые индикаторы

| Индикатор | Значение |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) | 171% |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) при ставке дисконтирования 25%, тыс.тг. | 5 312 183 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 0,8 |
| Простой срок окупаемости, лет | 0,3 |
| Рентабельность проекта | 2121% |
| Точка безубыточности, тыс.тг. | 84 685 |

Социально-экономический эффект от реализации данного инвестиционного проекта:

- ежегодное увеличение налоговых отчислений в бюджет за счет увеличение оборота и повышения заработных плат;

- открытие 77 новых рабочих мест.

Таблица 7 – эффективность проекта

| наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доход от реализации/выручка, тыс.тг | 585 405 | 4 683 240 | 4 683 240 | 3 278 268 | 4 683 240 | 4 683 240 | 4 683 240 |
| средняя численность сотрудников | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| количество создаваемых рабочих мест | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления налогов на зп, тыс.тг. | 13 616 | 62 633 | 72 028 | 82 832 | 95 257 | 9 129 | 9 129 |
| КПН к выплате, тыс.тг. | 54 415 | 534 272 | 518 081 | 284 178 | 476 656 | 450 504 | 420 008 |

Оценка проекта

В ходе анализа финансовых индикаторов данного проекта выявлено, что проект входит в разряд высокорентабельных. По итогам расчета и анализа всех ключевых факторов реализуемости и экономической эффективности проект рекомендуется к внедрению.

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Концепция данного бизнес – проекта предусматривает привлечение финансирования для организации завода по выпуску керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя.

Кирпич и керамзит являются одними из самых универсальных строительных материалов в Казахстане. Растущие объемы строительства предполагают все большее их потребление экономикой.

Основными потребителями кирпича и керамзита являются строительные организации. Около 70% кирпича и керамзита идет на жилищное строительство.

В Казахстане всего один завод по выпуску кирпича, который находится в г.Астана

Заводов же по выпуску керамзита в Казахстане нет. Это обусловлено сырьевыми особенностями. В Казахстане всего 3 карьера по добыче бентонитовой глины – в Талдыкоргане, Шымкенте и Восточном Казахстане.

Добыча в карьере Восточного Казахстана догорая, ближайшая станция в удаленности 400 км., что усложняет процесс производства и делает выгодной себестоимость.

Карьеры в Талдыкоргане и Шымкенте принадлежат партнерам инициаторов данного проекта. Глина в Шымкенте, к сожалению, не подходит по составу для производства керамзита и кирпича.

Поэтому будет использоваться карьер в Талдыкоргане.

Планируемый завод может стать единственным в Казахстане по производству керамзита и покрывать спрос на рынке.

Ежегодный рост строительства и строительных работ в Казахстане дает рыночные возможности для производства и реализации кирпича и керамзита.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции.

2.1.Цели проекта.

Цели инвестиционного проекта:

- развитие сферы отечественного производства стройматериалов;

- заключение договоров с физическими и юридическими лицами и получение высоких доходов;

- обеспечение налоговых поступлений в бюджет;

- создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения региона.

Описание стратегии и мероприятий по достижению цели проекта.

- Таблица 8 - Мероприятия по достижению целей проекта.

| № | Наименование цели проекта | Описание стратегии и мероприятий по достижению цели проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сферы отечественного производства стройматериалов; | - привлечение заемных средств; - организация завода; - набор новых сотрудников и их обучение; - постоянный мониторинг качества произведенной продукции; |
| 2 | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами и получение высоких доходов; | - разработка и внедрение эффективной маркетинговой политики по продвижению имиджа предприятия; -снижение издержек, сокращение операционных расходов; |
| 3 | Обеспечение налоговых поступлений в бюджеты; | - осуществление деятельности предприятия, извлечение дохода. |
| 4 | Создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения региона | - наем и обучение необходимого персонала. Планируется открыть 77 новых рабочих мест с гарантированной оплатой труда |

Экономический эффект проекта в рамках региона

С экономической точки зрения инвестиционный проект будет способствовать:

- созданию новых рабочих мест;

- развитию сферы отечественного производства стройматериалов;

- покрытию спроса региона в продукции;

- поступлению в бюджет региона налогов и других отчислений.

- 2.2.Особые условия реализации проекта и ограничения по проекту

Наличие лицензий, патентов, разрешений

Деятельность по производству керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя, согласно текущему законодательству РК, не подлежит лицензированию.

Инициатор проекта имеет правовую форму как Товарищество с ограниченной ответственностью. Работает в рамках законодательно-правовой базы РК.

Срок реализации проекта

Предпроектная стадия, включающая разработку бизнес-плана, расчет финансового плана, подача документов на получение кредита: декабрь 2024 г.

Реализация инвестиционного этапа:

Получение кредита через БВУ – январь 2025 г.

Строительство завода – январь - март 2025 г.

Закуп линий по производству керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя, доставка и их полный монтаж – март – сентябрь 2025 г.

Начало производства и продаж – с октября 2025 г.

2.3.Стоимость инвестиционного проекта

Финансирование проекта осуществляется путем получения займа через БВУ на сумму 342 850 130 тг. А также вложением собственным средств на сумму 340 000 000 тг.

- Задачей является решение вопроса финансирования: для организации завода по выпуску керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя.

- Полная стоимость проекта: 682 850 130 тг.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Основной продукцией, которые будет производить завод, в рамках данного проекта – керамзит, кирпич и кошачий наполнитель.

Основным сырьем для производства будет – глина.

Керамическим кирпичом называется камень искусственного происхождения, который делается из глины с примесями и приобретает прочность и твердость после обжига в доменных печах при 1000-градусной температуре.

Разновидности керамического кирпича

Данный материал делится на виды по размерам, области применения и фактуре (свойствам поверхности). Он может быть одинарным, полуторным, двойным или нестандартным (в последнюю категорию вписываются изделия четвертные и восьмерные, а также европейские размеры). Касаемо назначения кирпич бывает строительным, т.е. используемым для кладки стен, и облицовочным (применяется в отделочных работах). Облицовочные изделия могут также делиться на фасадные, фигурные, глазурованные и т.д. Они также могут иметь особые свойства и быть огнеупорными, теплоизоляционными, кислотостойкими и т.д. Что касается фактуры, то поверхность керамического кирпича бывает гладкой или с определенным рельефом.

Область применения керамического кирпича

Данный материал часто используется для возведения домов различного назначения (в основном его берут для кладки стен), создания столбов, колонн. Для наружных стен рекомендуется брать пустотелые изделия, чтобы толщина была меньше, а для внутренних – плотный (цельный) кирпич. Облицовочные разновидности используются для отделочных наружных работ, а также декора некоторых внутренних элементов дома. Что касается специальных видов, то они применяются для печной и каминной кладки, а также строительства сооружений специального назначения и укладки дорожного и тротуарного покрытия (клинкерный кирпич).

Основные качества керамического кирпича

К главным характеристикам данных изделий относятся следующие свойства:

- Прочность, которая характеризует способность материала сопротивляться агрессивным физическим воздействиям разного рода. Марки керамического кирпича начинаются с М-50 и заканчиваются М-300, и чем выше прочность, тем больше значение числа.

- Морозоустойчивость. По данному параметру изделия чаще всего могут быть марки от Мрз-15 до Мрз-50.

- Теплопроводность. Данный фактор зависит от состава кирпича, а также условий эксплуатации.

- Способность к впитыванию воды. Чем она выше, тем хуже кирпич сохраняет тепло и тем он менее прочен. В идеале показатель должен колебаться от 6 до 14 %.

- Долговечность – наиболее расплывчатая характеристика, на которую оказывают влияние все вышеназванные свойства.

Керамзитовый кирпич, класс бетона В-3,5

Кирпичи изготовленные из керамзита обладают высокой тепловой проводностью. Коэффициент теплопроводности равен не более 0,18.Вт/м/с. Что соответствует Т.У. СТРК - 948 - 92 (Казахстанский стандарт).

Керамзитовые кирпичи чрезвычайно устойчивы к механическим и химическим воздействием. Устойчивы к кислотам, щелочам и относятся к воде нейтрально. Срок службы керамзитовых кирпичей неограничен.

Керамзит обжигается при t=1200 градусов. Он укрепляется в огне и защищает сам от огня. Он является не горючим строительным материалом класса А-1. Поэтому керамзитовые кирпичи имеют большую огнестойкость, что не мало важно при строительстве объектов и жилья.

Керамзитовые кирпичи, основа для кирпичей - керамзитовые шарики. Сюда добавляют воду и цемент. Масса приводится в настоящую форму в процессе полностью автоматизированного процесса производства. Керамзитовые кирпичи обладают высокой тепловой изоляцией, стабильностью формы и прочные при сжатии (давлении).

Также в рамках проекта, чтобы обеспечить максимальное использование сырья, так как не вся глина подойдет для производства керамзита и кирпича, предусмотрено производство кошачьего наполнителя.

Комкующийся наполнитель

Изготовляется из экологически чистого сырья, в основном из глин, поэтому безопасен для здоровья кошки. Из одного слова «комкующийся» понятно, что происходит с жидкостью, которая попадает на него. Жидкость впитывается, не распределяясь по поверхности, она проникает вглубь гранул и слепляет их между собой, вот почему получается твердый комок, который легко удалить из лотка.

Такие наполнители, по своему составу, приближены к тому, с чем животное сталкивается, находясь в естественной среде обитания, поэтому кошка начинает пользоваться лотком с первых дней жизни.

Можно отметить, что они более экономичные, поглощают большой объем жидкости, достаточно хорошо уничтожают запахи, образуя комок не требуя полной замены лотка, а только регулярной чистки. Естественно, как и минеральный наполнитель – может пылить.

Отличие впитывающего наполнителя от комкующегося состоит в принципе действия. Впитывающие сорбенты распределяют влагу по всему объему, равномерно впитывая ее. А комкующийся кошачий наполнитель при контакте с мочой формирует небольшие комочки, которые в последствии следует удалить из лотка.

Комкующиеся наполнители для кошачьего туалета изготавливаются на основе бентонитовых глин. Это материал природного происхождения, он эффективно связывает влагу и образовывает твердые комочки, которые легко удаляются из лотка при помощи специальной лопатки.

Минимальный слой такого наполнителя должен составлять 7-8 сантиметров, менять его полностью необходимо примерно раз в неделю.

Плюсы:

- Максимально воспроизводит природную среду – кошки могут рыться в нем, как в песке.

- Хорошо поглощает неприятные запахи и эффективно связывает влагу.

- Удобен в использовании – удаляется не весь сорбент, а только образовавшиеся комочки.

- Изготавливается только из натуральных компонентов, можно использовать для котят.

Минусы:

- Необходимо удалять комки сразу же, как животное воспользуется туалетом.

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Обзор рынка

Объёмы строительства недвижимости в Казахстане

Объемы строительства недвижимости в Казахстане влияют на рост спроса на строительные материалы, так как строительство новых зданий и инфраструктуры требует большого количества материалов.

В последние годы Казахстан активно развивается и строит множество объектов недвижимости, включая жилые, коммерческие и индустриальные сооружения. Это включает многоэтажные жилые комплексы, офисные здания, торговые центры, гостиницы, промышленные объекты и дорожную инфраструктуру.

Рост экономики, развитие инвестиций и промышленности способствуют увеличению объемов строительства в стране. Важные факторы, такие как населенный прирост, увеличение количества предприятий и компаний, а также улучшение условий жизни, также влияют на спрос на новые объекты недвижимости и, следовательно, на спрос на строительные материалы.

Таким образом, рост объемов строительства недвижимости в Казахстане сопровождается увеличением спроса на строительные материалы. Это является важным фактором для развития строительного сектора и влияет на рынок строительных материалов в стране.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в январе-ноябре 2024 года объем строительных работ по стране увеличился на 10,3% и составил 6852,6 млрд тенге. В сборнике Бюро "Социально-экономическое развитие РК" отмечается, что наибольший объем работ за январь-ноябрь 2024 года выполнен на строительстве сооружений (3489,9 млрд тенге), нежилых (2196,7 млрд тенге) и жилых зданий (1166 млрд тенге).

За этот период было закончено строительство 36 455 новых зданий, из которых 34 289 жилого и 2166 нежилого назначения. При этом введено в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения:

- общеобразовательных школ – 67;

- дошкольных организаций – 22;

- больница – 1;

- амбулаторно-поликлинических организаций – 36.

Всего за январь-ноябрь на строительство жилья направлено 2904,4 млрд тенге. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 18,4%.

При этом основным источником финансирования жилищного строительства в январе-ноябре 2024 года являются собственные средства застройщиков, удельный вес которых составил 87,6%.

Рисунок 1 – индексы физического объема введенных жилых зданий

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 8,3% и составила 16317,2 тыс. кв. м. Из них в многоквартирных жилых домах – на 11,9% (10191,3 тыс. кв. м), в индивидуальных домах – на 1,8% (5968,9 тыс. кв. м). В общем объеме введенного в эксплуатацию жилья доля многоквартирных домов занимает большую – 62,5%, индивидуальных – 36,6%. В Бюро также отметили, что средние фактические затраты на строительство 1 кв. м общей площади жилья выросли на 4,1%.

Производство строительных материалов за январь-ноябрь 2024 г.

Объем производства строительных материалов РК за январь-ноябрь 2024 года составил 1 209 млрд тенге, что в номинальном выражении на 5,4% выше аналогичного периода 2023 года (1 147 млрд тенге).

Индекс физического объема продукции в январе-ноябре 2024 года составил 94,9%. Рост в натуральном выражении наблюдается по следующим товарам: - шлаковата, вата минеральная (+26,1%) - камень, обработанный для памятников, отделки и строительства (+16,1%); - кирпичи керамические неогнеупорные строительные, кроме изделий из муки каменной кремнеземистой или земель диатомитовых (+8,2%); - гипсокартон (+2,2%).

Экспорт продукции строительных материалов за январь-октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 12,8% и составил 230,9 млн долл. США. В натуральном выражении объем экспорта снизился на 11% составив 1 226,7 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года был на уровне 1 379,2 тыс. тонн.

Основные топ-страны экспорта: Россия (62,4%), Кыргызстан (16,5%) и Узбекистан (9,5%).

Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь-октябрь 2024 года составил 1 103 млн долл. США, показав рост по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 10,8%. В натуральном выражении объем товаров составил 2 901 тыс. тонн увеличившись на 2,6% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Основные топ-страны импортеры: Россия (47,3%), Китай (23,9%) и Узбекистан (6,9%).

За январь-октябрь 2024 года объем рынка строительных материалов в РК составил 3 195 млн долл. США, где на долю ОТП приходится 65,5%, на долю импортной продукции 34,5%. Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении за январь-ноябрь текущего года приходятся на г. Астана (с долей региона 13,6% в общем объеме производства), Карагандинская область (9,1%) и Алматинская область (9,1%).

Производство кирпича в Казахстане

В текущем году значительно возросло производство керамических кирпичей на территории Казахстана. Статистика озвучивает, что данный вид строительного материала вырос в количестве более, чем на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно официальной статистике за текущий год было произведено 3 миллиона кубических метров керамического кирпича, что на 70,9% больше показателя прошлого года.

Наилучшие показатели выпуска продукции зафиксированы в таких регионах, как Кызылординская область, с общим процентным соотношением 29.5%, что равняется примерно 891 тысячи кубических метров, Акмолинская область с 22.7% или 685.6 тысяч кубометров и город Астана, который представлял 480.5 тысяч кубических метров или 15.9% от общего количества.

Специалисты и аналитики соотносят подъем производительности с общенациональным ростом объемов проведения строительных работ.

Керамический кирпич является не просто популярным, но и наиболее часто используемым материалом в сфере строительства новых объектов.

Количество предприятий по производству керамического кирпича в Казахстане исчисляется сотнями (323 по состоянию на III квартал 2024 года), однако 95% из них – малые, их объемы выпуска ограничены, некоторые работают сезонно: изготавливать керамический кирпич круглый год дорого из-за цен на уголь и электроэнергию, затраты на которые занимают существенную долю в себестоимости. Спрос на продукцию небольших предприятий зависит от активности строительного рынка в конкретном регионе.

Обзор производителей кирпичной продукции на территории Республики Казахстан.

ТОО Кирпичный завод Keratek. Завод занимается производством и реализацией керамического кирпича и керамического камня. Кирпич керамический облицовочный и рядовой пустотелый М-100, М-125, М-150, М-175 Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Осевая, 1А;
тел: +7 (7212) 32-86-20

Кирпичный завод Эскор Семей. Завод оснащён чешским технологическим оборудованием по лицензии немецких производителей кирпичной продукции. Кирпич керамический лицевой полуторный пустотелый М-100, М-125, М-150.
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би-Боранбая, 93;
тел: +7 (7222) 35-75-20, 35-97-88

ТОО Силикат. Производство и реализация силикатного кирпича белого и цветного. Завод также производит известь и песок строительные. Отгрузка осуществляется ж/д транспортом в любой регион республики или самовывоз.
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Кабылбаева, 40;
тел: +7 (7222) 53-15-44

Ценообразование

Так как производство кирпича требует высоких температур обжига, то в цене существенную часть составляет доля энергоносителей: угля или газа. Это относится как к керамическому так и, в меньшей степени, к силикатному кирпичу, в особенности доля энергозатрат высока у клинкерного кирпича.

На цену кирпича оказывает влияние также спрос. В 2021 году произошел рост цен на керамический кирпич в 107%, а на силикатный 96%. Причиной стало повышение цен на другой строительный материал - арматуру. По этой причине многие строительные компании начали переходить на вариант возведения стен из кирпича. Из-за увеличения спроса на этот материал начали расти цены.

Тренд на увеличение спроса продолжается и сейчас. За этот год заводы керамического кирпича поднимали цены от одного до нескольких раз.

Строительный кирпич в настоящее время стоит 22 тенге за штуку, облицовочный – от 120 до 270 тенге, ручной формовки – 250 тенге. Если везти из России, его стоимость составит 350 тенге, аналог из Европы обойдется в 700-800 тенге за штуку. Производство строительного кирпича занимает порядка двух недель. Кирпич ручной формовки делается около четырех недель. Цена складывается из стоимости затраченного на работу времени и использованной глины, плюс оплата труда работникам.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

5.1. Месторасположение

Место реализации проекта - г.Талдыкорган.

Социально-экономическое развитие региона.

Численность и миграция населения

Численность населения Алматинской области на 1 ноября 2024г. составила 1554,7 тыс. человек, в том числе 302,6 тыс. человек (19,5%) – городских, 1252,1 тыс. человек (80,5%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-октябре 2024г. составил 18774 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 20470 человек).

За январь-октябрь 2024г. число родившихся составило 26724 человек (на 4,9% меньше, чем в январе-октябре 2023г.), число умерших составило 7950 человек (на 4,2% больше, чем в январе-октябре 2023г.).

Сальдо миграции положительное и составило 4754 человек (в январе-октябре 2023г. – 676 человек), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо 2686 человек (в январе-октябре 2023г - 979 человек), во внутренней – положительное сальдо 2068 человек (в январе-октябре 2023г (-303) человек).

Труд и доходы

Численность безработных за III квартал 2024г. составила 35,3 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,7% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец ноября 2024г. составила 16576 человек или 2,2% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в III квартале 2024г. составила 308314 тенге, прирост к ІII кварталу 2023г. составил 13,1%.

Индекс реальной заработной платы в III квартале 2024г. составил 107,2%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке во II квартале 2024г. составили 148630 тенге, что на 9,8% выше, чем во II квартале 2023г., темп роста реальных денежных доходов за указанный период 3,8%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-июнь 2024г. составил в текущих ценах 2406534,8 млн. тенге. По сравнению к январю-июню 2023г. реальный ВРП увеличился на 7,3%. В структуре ВРП доля производства товаров составила – 40,1%, услуг – 53,2%.

Индекс потребительских цен в январе-ноябре 2024г. по сравнению с январем-ноябрем 2023г. составил 106,2%.

Цены на продовольственные товары выросли на – 4,8%, непродовольственные товары – на 6,3%, платные услуги для населения – на 9,5%.

Цены предприятий – производителей промышленной продукции в январе–ноябре 2024г. по сравнению c январем-ноябрем 2023г. повысилось на 6,6%.

Объем розничной торговли в январе-ноябре 2024г. составил 597740,8 млн.тенге или 103% к соответствующему периоду 2023г.

Объем оптовой торговли в январе-ноябре 2024г. составил 943944,5 млн. тенге или 120,3% к соответствующему периоду 2023г.

По предварительным данным в январе-октябре 2024г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 824,5 млн. долларов CША и по сравнению с январем-октябрем 2023г. уменьшилась на 3%, в том числе экспорт – 284,3 млн. долларов США (на 0,5% меньше), импорт – 540,2 млн. долларов США (на 4,3% меньше).

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-ноябре 2024г. составил 1734431 млн. тенге в действующих ценах, что на 6,9% больше, чем в январе-ноябре 2023г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства возросли на 5,2%, в обрабатывающей промышленности на 6,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 13,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 4,5%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-ноябре 2024 года составил 625835,2 млн.тенге или 100% к январю-ноябрю 2023г.

Объем грузооборота в январе-ноябре 2024г. составил 17955,7 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) или 96% к январю-ноябрю 2023г.

Объем пассажирооборота – 1467,5 млн.пкм. или 170,3% к январю-ноябрю 2023г.

Объем строительных работ (услуг) составил 307024,8 млн.тенге, что на 20,6% больше, к январю-ноябрю 2023 года.

В январе-ноябре 2024г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 10,8% и составила 901,3 тыс.кв.м, из них в многоквартирных домах увеличилась – на 32,7% (319,5 тыс.кв.м). Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов увеличилась – на 1,6% (581,7 тыс.кв.м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2024г составил 778064,4 млн.тенге, что на 22,5% больше, чем в январе-ноябре 2023г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 декабря 2024г. составило 21157 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 106,9%, в том числе 20664 единиц с численностью работников менее 160 человек. Количество действующих юридических лиц составило 17473 единиц, среди которых 16983 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 17979 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 107,8%.

5.2. Описание оборудования

В рамках проекта будут закупаться линия по производству кирпича, линия по производству керамзита, линия по производству кошачьего наполнителя.

1) Линия для производства керамического кирпича из глины OB20J

Производство керамического кирпича с использованием экструзии

Экструзия – это способ производства кирпича, при котором сухая глина подается на экструдер, который под давлением выдавливает массу через специальное отверстие с заданной формой.

Преимуществами экструзии является высокая производительность, точность размеров и возможность получения сложных форм кирпича. Кроме того, этот способ позволяет использовать меньшее количество воды, что способствует экономии ресурсов.

Технологический процесс производства керамического кирпича

Производство керамического кирпича состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых играет важную роль в создании высококачественного строительного материала:

- Подготовка глины

- Формовка

- Сушка

- Обжиг

- Упаковка и отгрузка

Линия для производства кирпича производительностью 20 миллионов/год.

| Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мощность, кВт |
| Питатель | Производительность: 15-50куб/час | Шт. | 1 | 7.5 |
|  | Максимальная фракция подачи：≤200мм |  |  |  |
|  | Скорость вращения: 9.26об/мин |  |  |  |
| Транспортер | 60-80куб/час | шт. | 1 | 4 |
| Молотковая дробилка | производительность：50-60куб/час | шт. | 1 | 4-132 |
|  | фракция подачи：＜200мм |  |  |  |
|  | фракция выпуска：5-3 мм |  |  |  |
| Транспортер | 60-80куб/час | шт. | 1 | 4 |
| Барабанное сито | производительность：50-60куб/час | шт. | 1 | 7.5 |
|  | Диаметр барабана：1500мм |  |  |  |
|  | скорость вращения：10.25об/мин |  |  |  |
| Транспортер | 60-80куб/час | шт. | 1 | 4 |
| Дробилка мелкого дробления | производительность：30куб/час | шт. | 1 | 22+22 |
|  | Фракция подачи：≤60мм |  |  |  |
|  | Расстояние между осями：0-5мм |  |  |  |
|  | скорость вращения ролька：336/376об/мин |  |  |  |
| Транспортер | 60-80куб/час | шт. | 1 | 4 |
| Двухвалковый смеситель | производительность：30-40куб/час | шт. | 1 | 75 |
|  | Диаметр вращения зубьев смешивания：500мм |  |  |  |
|  | Скорость вращения вала：40 об/мин |  |  |  |
| Транспортер | 60-80куб/час | шт. | 1 | 4 |
| Ящичный питатель | производительность：≥45куб/час | шт. | 1 | 7.5 |
|  | Ширина транспортера：800мм |  |  |  |
|  | скорость：1.5-5.4мм |  |  |  |
|  | Скорость вращения вала：31об/мин |  |  |  |
| Транспортер | 60-80куб/час | шт. | 1 | 4 |
| Двухступенчатый вакуумный экструдер | производительность：15000-16000pcs/h | шт. | 1 | 200+90 |
|  | Степь вакуума：≤-0.092 |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление：4.0Mpa |  |  |  |
| Автоматическая система по нарезке, и раскладыванию в штабель |  | комплект | 1 | 22 |
| Насос вакуумный |  | шт. | 1 |  |
| Компрессор |  | шт. | 1 |  |
| Шкаф управления |  | шт. | 4 |  |
| Клиноремень |  | комплект | 1 |  |
| Двигатель |  | шт. | 15 |  |

2) Линия по производству керамзита, мощностью 120 000 куб.м. в год

Назначение оборудования: Производство керамзита

В состав линии входят: Транспортер SS 500 Смеситель двухосный JS 2400 Гранулятор Добавочный гранулятор Конвейер гранул Двуствольная вращающаяся печь спекания Склад угольной пыли Ковшовый погрузчик угля Система горячего шлифования Ковшовый элеватор Дробилка Горелка Подъемник готовой продукции Сито готовой продукции Дымо- и пылеуловитель. Конкретные данные по оборудованию

Срок изготовления : 6 месяцев

В комплект не входит: Дымовая труба, дл. 12 метров, диаметр 400 мм, толщина 3 мм.

Энергетика: Около 121 кВт Двуствольная вращающаяся печь спекания - 30 кВт. Смеситель двухосный JS 2400 -15 кВт. Система горячего шлифования - 15 кВт. Гранулятор - 10 кВт

Потребление тепловой энергии: 9000 к Кал/час

Вес: Двуствольная вращающаяся печь спекания 28 т. Смеситель двухосный JS 2400 – 3 т. Система горячего шлифования 3,5 т. Итого: 58,5 т.

Габариты: (ш*в): Двуствольная вращающаяся печь спекания: 35000*500 мм. Смеситель двухосный JS 2400: 3500*500 мм. Система горячего шлифования: 4000*200 мм.

Количество работников : 8 – 10 чел./смена

Потребление воды: 15-25 м3/день

Производственная площадь: Общая – 8000 – 10000 м2, в здании – 1000 м2

Проектная производительность за смену : 80 - 110 м3/день. 120 000м3/год

Параметры работы климат: Теплое время года

Транспортировка: 7 40-футовых контейнеров

Сырье: Глина, бурый уголь.

3) Линия по производству кошачьего наполнителя

Производительность:1-42 Т/ЧАС
Модель: Оборудование серии SZLH и оборудование серии MZLH
Сырье: Опилки, сосновая древесина, древесные отходы, бентонит, глина, Тофу, соевые бобы и т.д.
Виды производимых наполнителей для кошачьего туалета: Наполнитель Для Кошачьего Туалета Из Опилок, Наполнитель Для Кошачьего Туалета Из Бентонита, Наполнитель Для Кошачьего Туалета С Тофу и т.д.

Гранулятор является ключевым оборудованием для производства гранул, которые состоят из нескольких компонентов. В основном он состоит из системы привода, системы подачи, системы гранулирования и т.д.

Рисунок 2 – детали оборудования

1. Электродвигатель С Частотным Преобразователем
2. Редуктор
3. Питатель Из Нержавеющей Стали
4. SKF Подшипник
5. Камера Гранулирования
6. Коробка Передач
7. Предохранительный Штифт В Сборе
8. Муфта Сцепления Валов
9. SIEMENS Двигатель
10. Модулятор Из Нержавеющей Стали

Принцип работы оборудования для производства наполнителя для кошачьего туалета

Перед тем, как попасть в оборудование для производства наполнителя для кошачьего туалета, сырье для кошачьего туалета должно быть измельчено в рыхлое тело, состоящее из диспергированных частиц с текучестью.

Когда кольцевая матрица приводится во вращение, исходный материал наполнителя для кошачьего туалета проходит между роликами матрицы, постепенно сжимается и проходит через отверстие в кольцевой матрице. Под действием сжимающей силы газ между частицами порошка непрерывно улетучивается, и зазор становится меньше. Однако сила связи между частицами увеличивается, пластичность достигается за счет нагрева, а водяной пар действует как связующее. Наконец, порошкообразный материал прессуется в гранулы для наполнения кошачьего туалета с определенной плотностью и прочностью.

5.3. Технология производства

Самым востребованным строительным материалом является кирпич. Спрос на изделия обусловлен их долговечностью, высокой прочностью и рядом других эксплуатационных характеристик.

В процессе производства кирпича задействовано современное оборудование и передовые технологии. Благодаря грамотному подходу к изготовлению, производителям удается выпускать компактные, надежные, удобные в транспортировке изделия.

К основным этапам производства кирпича относят:

- процесс добычи и обработки сырья. Глину добывают, используя ударный метод. Грунт поступает в специальные установки, где его смешивают с примесями. Избежать прилипания глины к поверхности конвейера помогают древесные опилки, предварительно посыпанные по ленте спецустановки;

- очищение и дробление. На данной стадии удается избавиться от крупных частиц в составе сырья. В результате помола материал получается однородным, по консистенции похожим на пластилин;

- смешивание. Тонкий помол удается выполнить с помощью вальцов шихты. Для деаэрации и тщательного перемешивания применяется вакуумная камера. Порционную подачу массы и ее отделение осуществляется ручным способом

- на стадии формования будущего кирпича происходит автоматическое деление бруса по заготовкам. Посредством тонкой вальцовки удается идеально раскроить блоки и обеспечить им надежную защиту от раскола;

- просушивание и соблюдения цикла. Для сушки обеспечивают оптимальную циркуляцию воздушных масс, что занимает примерно 70 часов;

- завершающая стадия производства — обжиг. В вагонетки фасуются кирпичи и подвергаются высокой температуре в печи.

Качество кирпича напрямую зависит от соблюдения технологического процесса, что подразумевает постепенное повышение температуры.

Сырье для производства кирпича

Строительный кирпич состоит из глины и модифицирующих примесей. Благодаря вязкости сырья удается придать блокам правильную форму. Основной материал сохраняет физические свойства после сушки. Путем обжига удается придать прочности кирпичу.

В состав глины входит песок, иллит, монтмориллонит, каолинит. От данных компонентов зависят качественные характеристики кирпича:

- вязкость;

- уменьшение формы после сушки;

- эластичность. Для высокопластичного кирпича свойственна стойкость к разрушению, малопластичный — склонен к расслоению;

- спекание. Способность сырья приобретать свойства керамического камня в результате воздействия высокого температурного режима. В процессе обработки температура спекания составляет от 1100 до 1300 градусов Цельсия, в зависимости от типа глины;

- огнестойкость. Способность кирпича сохранять качественные и технические параметры под влиянием высокой температуры.

Прежде чем приступить к формованию, в сырье добавляют примеси с целью улучшения характеристик готового изделия. С помощью песка, золы, шлака в составе кирпича удается снизить процент усадки и упростить процедуру формования. Добавление древесной стружки, измельченного угля, торфа облегчит сырье и добавит ему пористости. Железосодержащую руду добавляют с целью облегчения процесса формования и изменения цвета готового кирпича.

В зависимости от технических параметров, блоки бывают:

- силикатные. С известью в составе;

- огнестойкие. Состоят из шамотной глины, графита и кокса;

- облицовочные. С цементом, известняком, минеральным пигментом в составе. Цвет глины бывает белым и красным.

Компоненты, предназначенные для производства, перед изготовлением проходят процесс подготовки. Подготовительная стадия подразумевает измельчение, очистку, сушку, просеивание, добавление примесей, перемешивание, увлажнение.

Формование кирпича

Существует несколько видов формования:

- Пластическое. Для производства используют эластичные массы влажностью до 21%. Метод способствует созданию влагостойких блоков. Для создания формы применяют винтовые прессы с вакуумом и без него. Глиняную смесь подготавливают, пропуская через вальцы и смешивающее устройство. Увлажненный состав становится однородным и эластичным, поддающимся формовке. Завершающая стадия — сушка под воздействием открытого воздуха.

- Полусухое. Данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с вышеупомянутым. Для реализации метода используют малопластичную глину, что способствует расширению сырьевой базы. За счет невысокой влажности глиняного вещества удается сократить время сушки и снизить топливные затраты.

Кроме достоинств, данной технологии свойственны и недостатки: сложное создание формы, готовые изделия слишком плотные. Способ преимущественно используют для производства лицевого кирпича. Готовые блоки имеют однородный цвет, четкие грани, высокие эксплуатационные свойства.

Способ формовки в процессе производства подбирают с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации блоков.

Сушка кирпича

В камерных сушилах производится сушка кирпича. Устройство подразумевает поперечное движение источника тепла. В оборудовании для просушки предусмотрены тринадцать отсеков.

Перед загрузкой заготовок камеры операторы выполняют следующие манипуляции:

- очищают от остатков бракованных элементов;

- проверяют исправность функционирования узлов по подаче и забору теплоносителя;

- увлажняют камеру до оптимального уровня;

- проверяют показатели внутри отсека, температура должна быть меньше на 4-6 градусов от показателей готовых блоков.

По завершении проверки всех параметров можно приступать к загрузке блоков.

В летний период установку загружают, начиная от осевого вентилятора. С наступлением холодов загрузку производят в три хода одновременно, порционно, во избежание теплопотерь.

По мере заполнения одной камеры, дверь можно закрыть и приступить к заполнению оставшейся части. После загрузки закрывают другую дверь и активируют функцию сушка. Режим может быть:

- летним;

- зимним;

- ручным;

- автоматическим

Первоначально в устройстве активируют опцию «выдержка», что подразумевает поддержание объема воздушных потоков и температуры в пределах 20-30 градусов. После этого наступает очередь работы реверсных осевых вентиляторов. Принцип их функционирования заключатся в одностороннем вращении на протяжении восьми минут, пяти минутах отдыха и последующем восьмиминутном вращении в обратном направлении. По мере увлажнения воздуха внутри камеры подается тепло. Избыточное давление способствует выводу отработанного теплоносителя.

За регулировку работы установки отвечает оператор. Он периодически контролирует роботу приборов и процесс сушки, отображает зафиксированные показатели в журнале. О некорректной работе механизмов свидетельствуют скачкообразные показатели влажности. Если температура резко поднялась, следует уменьшить силу потока подаваемого тепла.

Автоматическая сушка производится путем применения программного обеспечения. Летний и зимний режим устанавливаются автоматом.

Как только сушка будет окончена, нельзя допускать длительного простаивания кирпича (не дольше 24 часов), во избежание развития структурных разрушений и снижения механической прочности.

Технология обжига кирпича

Уровень влажности кирпича-сырца составляет 8-12%, для завершения процесса сушки его отправляют на обжиг. Путем увеличения температуры до 800 градусов по Цельсию удается выполнить дегидратацию глиняного состава. Это приводит к усадке кирпича. Под воздействием температуры обжига, превышающей 200 градусов, выделяют летучие органические присадки.

На данной стадии происходит повышение температурных показателей. Постоянная температура держится до полного выгорания углерода. После чего показатели можно увеличить до 800 градусов Цельсия.

Под воздействие высоких температурных показателей удается изменить структуру продукта. Технология производства предусматривает равномерное прогревание кирпича с последующим постепенным охлаждением.

Процедура обжига кирпича занимает 6-48 часов. По мере обработки изделие меняет свою структуру. Если строго следовать технологическому процессу обжига кирпича удастся по итогу получить блоки высокой прочности, обладающие такими свойствами как влагостойкость, огнестойкость. Продукт будет иметь тепло- и звукоизоляционные характеристики, от которых зависит его цена.

Производство керамического кирпича

Приобретая керамический кирпич, целесообразно ознакомиться с особенностями его производства. К основным этапам производства керамического кирпича относят:

- получение сырья для производства кирпича, смешение, доставка на завод производителя. Для добычи глины из карьера с помощью спецтехники применяют открытый метод. После того как исходному продукту придадут однородную структуру, его доставляют на завод изготовителя;

- приготовление примесей подразумевает просеивание от крупных частиц песка и опилок и измельчение угля;

- подготовка глины, придание пластичности путем удаления из ее структуры каменистых компонентов;

- прессовка. Смеси придают вид блоков, обрезают;

- сушка изделий путем удаления излишней влаги;

- обжиг кирпича.

Блоки керамические просушивают в печи под воздействием высокого температурного режима в пределах 150 градусов. В процессе обжига керамического кирпича температурные показатели повышают до 1000 градусов, в результате происходит разложение карбонатов.

Теплотехнические характеристики и плотность керамического кирпича позволяют занести его в группу эффективных. Такие стройматериалы способствуют улучшению теплотехнических свойств конструкции. Блоки керамические используют в качестве облицовки и для возведения стен построек жилого и административного назначения. При производстве керамического кирпича необходимо соблюдать ряд требований:

- на вид блоки должны быть прямоугольные, имеющие ровные грани на лицевой поверхности;

- рифленая поверхность;

- возможно производство блоков, имеющих закругленные углы, радиус не должен превышать 15 мм.

Что касается допустимых размеров нестандартных блоков, необходимо соблюдать требования к производству, обозначенные соответствующими стандартами.

Оборудование, используемое для производства керамического кирпича

В процессе производства керамического кирпича применяют следующие виды оборудования:

- транспортные средства (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры);

- приемные бункера;

- транспортеры;

- вальцовочные установки, позволяющие осуществить грубый и тонкий помол;

- прессовальное и формовочное оборудование;

- сушильные камеры, печи для обжига кирпича.

Существует ряд современных технологических линий востребованных современными производителями керамического кирпича. Оборудование охватывает весь производственный цикл.

Автоматизированное производство минерального комкующегося наполнителя для кошачьего туалета на заводах осуществляется по устоявшемуся алгоритму. В роли сырья в производстве используется натриевый или кальциевый бетонит. Под управлением с центрального пульта сырье проходит следующие этапы обработки:

- подача добытого бентонита в загрузочный бункер линии посредством грейферного крана и пластическая мехобработка;

- просушивание глины;

- измельчение и распределение гранул по размеру;

- транспортировка продукта по конвейерной линии в накопительные емкости и на расфасовочный участок;

- фасовка в упаковку различного объема.

После расфасовки наполнитель доставляется на склад и хранится там до отгрузки на транспорт и развозки в точки продаж.

Рисунок 3 – кошачий наполнитель

Производство наполнителя подразумевает активное участие в процессе отдела технического контроля. Он исследует качество сырья, правильность проведения технологических операций в процессе производства и соответствие нормам готового продукта. Готовый минеральный комкующийся наполнитель проходит проверку по таким параметрам:

- прочность и масса комков, коэффициент формы;

- количество образуемой пыли;

- влажность.

При производстве минерального комкующегося наполнителя задействуется технология обеспыливания, обеспечивающая уменьшение уровня пылеобразования при использовании готовой смеси. Продукция отгружается в прочную тару, которая не портится в процессе транспортировки. Сушка и механическая обработка сырья в начале процесса производства позволяет улучшить физические свойства глины.

Производители подходят к созданию комкующихся наполнителей системно. Технология производства, базирующаяся на комплексе профессионально-активных компонентов, обеспечивает нейтрализацию сильных запахов и повышенное впитывание влаги.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В рамках данного инвестиционного проекта планируется организация завода по выпуску керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя.

Завод будет находиться в г.Талдыкорган.

Имеется несколько вариантов точной локации:

- наличие собственного земельного участка;

- получение земельного участка в Специальной экономической зоне г.Талдыкорган;

- получение земельного участка в долгосрочную аренду сроком на 49 лет через акимат г.Талдыкорган.

После решения вопроса о точном месторасположении завода, будет возведен за счет собственных средств ангар, площадью 1800 кв.м. под будущий завод.

Линии по производству керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя будут приобретены у китайских поставщиков. В рамках договора с поставщиками оборудования в стоимость оборудования также входит его доставка, монтаж и установка.

В процессе монтажа оборудования уже будет производиться набор необходимого персонала, и постепенный запуск производства, который планируется начать с октября 2025 г.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

7.1.Календарный график проекта и объемы продаж

Исходя из сроков оформления кредита, получения финансирования, подготовлен график осуществления проекта (см. таблицу 9).

- Таблица 9 – график проекта

| Наименование этапа | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Оформление кредита | Декабрь 2024 г. |
| Получение кредита | Январь 2025 г. |
| Строительство ангара | Январь – март 2025 г. |
| Закуп, доставка, монтаж оборудования | Март – сентябрь 2025 г. |
| Начало оказания услуг | Октябрь 2025 г. |

7.2.Программа производства

В рамках проекта источником дохода является производство и продажа керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя.

План производства представлен в Таблице 10. К 2026 году завод планирует выйти на 100% мощность, в 2028 году производственная мощность 70% в связи с профилактическими работами оборудования.

Таблица 10 – план производства

| № | объем производства | Ед.изм. | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | 2 031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % загруженности |  | 50% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | керамзит | куб.м. | 15 000 | 120 000 | 120 000 | 84 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 2 | кирпич | шт. | 2 250 | 18 000 | 18 000 | 12 600 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 3 | кошачий наполнитель | т. | 750 | 6 000 | 6 000 | 4 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Планируемая цена продажи керамзита – 24 тыс.тг. за 1 куб.м., кирпича – 180 тг. за 1 шт., кошачьего наполнителя – 300 тг. за 1 кг. (или 300 000 тг. за 1 тонну).

Таблица 11 – цена продажи, тыс.тг.

| № | цена продажи | За единицу продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | керамзит | 24 |
| 2 | кирпич | 0,18 |
| 3 | кошачий наполнитель | 300 |

Исходя из плана производства и планируемой цены продажи за единицу продукции, рассчитана выручка по годам.

Таблица 12 – выручка по годам, тыс.тг.

| № | Наименование | 2 025 | 2 026 | 2 027 | 2 028 | 2 029 | 2 030 | 2 031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | керамзит | 360 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 016 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |
| 2 | кирпич | 405 | 3 240 | 3 240 | 2 268 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| 3 | кошачий наполнитель | 225 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 260 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
|  | Итого | 585 405 | 4 683 240 | 4 683 240 | 3 278 268 | 4 683 240 | 4 683 240 | 4 683 240 |

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛ

В рамках проекта планируется открыть 77 новых рабочих мест с гарантированной оплатой труда.

А также планируется увеличение заработных плат ежегодно на 15%.

Таблица 13 – планируемый штат предприятия

| Должность | Количество человек |
| --- | --- |
| Административно-управляющий персонал |  |
| управляющий | 1 |
| главный бухгалтер | 1 |
| помощник бухгалтера | 1 |
| менеджер по продажам | 2 |
| Производственный персонал |  |
| начальник цеха | 3 |
| мастер | 3 |
| начальник охраны | 1 |
| охранник | 8 |
| рабочие | 50 |
| водители | 7 |
| Итого | 77 |

8.1.Расходы за оплату труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) составит 39 953 тыс.тг в месяц. Ежемесячные отчисления по ЗП – 4 539 тыс.тг. в месяц.

Таблица 14 – ФОТ, тенге

| Должность | За месяц |  |  | СО | СН | ООСМС | Всего отчисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во ед-ц | Оклад в начисление | Всего |  |  |  |  |
| административно-управляющий персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| управляющий | 1 | 1 050 | 1 050 | 33 | 55 | 32 | 119 |
| главный бухгалтер | 1 | 788 | 788 | 25 | 41 | 24 | 89 |
| помощник бухгалтера | 1 | 525 | 525 | 17 | 27 | 16 | 60 |
| менеджер по продажам | 2 | 420 | 840 | 26 | 44 | 25 | 95 |
| производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник цеха | 3 | 788 | 2 363 | 74 | 123 | 71 | 268 |
| мастер | 3 | 525 | 1 575 | 50 | 82 | 47 | 179 |
| начальник охраны | 1 | 788 | 788 | 25 | 41 | 24 | 89 |
| охранник | 8 | 263 | 2 100 | 66 | 109 | 63 | 239 |
| рабочие | 50 | 525 | 26 250 | 827 | 1 368 | 788 | 2 982 |
| водители | 7 | 525 | 3 675 | 116 | 191 | 110 | 417 |
| Итого | 77 |  | 39 953 | 1 259 | 2 082 | 1 199 | 4 539 |

9. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА

9.1.Потребность в капитале и финансирование

Потребность в капитале

Общие инвестиционные издержки проекта состоят из инвестиций в основные и оборотные средства (см. таблицу 15).

Таблица 15 - Программа инвестиций, тыс.тг.

| № | Наименование статьи | количество, шт. | стоимость, тг. | Сумма, тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство завода |  |  | 220 000 000 |
|  | # Строительство ангара | # 1 | # 40 000 000 | # 40 000 000 |
|  | # Строительство складских помещений | # 1 | # 25 000 000 | # 25 000 000 |
|  | # Строительство подсобных помещений, гаражей | # 1 | # 25 000 000 | # 25 000 000 |
|  | # Строительство административно-бытового комплекса | # 1 | # 50 000 000 | # 50 000 000 |
|  | # Строительство весовой, проходной | # 1 | # 45 000 000 | # 45 000 000 |
|  | # капитальное ограждение территории | # 1 | # 35 000 000 | # 35 000 000 |
| 2 | Оборудование |  |  | 252 000 000 |
|  | # линия по производству керамзита | # 2 | # 37 000 000 | # 74 000 000 |
|  | # линия по производству кирпича | # 2 | # 50 000 000 | # 100 000 000 |
|  | # линия по производству кошачьего наполнителя | # 2 | # 39 000 000 | # 78 000 000 |
| 3 | Спецтехника |  |  | 90 850 130 |
|  | # самосвал Howo TX 40T (25 т) | # 1 | # 37 999 000 | # 37 999 000 |
|  | # экскаватор-погрузчик GROST EXL880 | # 1 | # 42 851 130 | # 42 851 130 |
|  | # фура 120 куб.м. | # 1 | # 10 000 000 | # 10 000 000 |
| 4 | Мебель, орг.техника |  |  | 20 000 000 |
| 5 | Пополнение оборотных средств |  |  | 100 000 000 |
|  | Всего |  |  | 682 850 130 |

Программа финансирования

Основным источником финансирования выступает собственный и заемный капитал.

Таблица 16 - План финансирования, тг.

| Источник | Сумма, тг | % |
| --- | --- | --- |
| Собственные средства | 340 000 000 | 50% |
| Заемные средства | 342 850 130 | 50% |
| Всего | 682 850 130 | 100% |

Для реализации проекта планируется привлечь банковский займ. Процентная ставка по кредиту консервативно принята 22,95%

Таблица 17 - Условия кредита, тыс.тг.

| кредит | Значение |
| --- | --- |
| сумма | 342 850 |
| процентная ставка | 22,95% |
| срок, мес | 84 |
| льготный период по ОД, мес. | 12 |
| количество платежей по ОД | 72 |
| сумма платежа по ОД(равные доли) | 4 762 |
| льготный период по %%, мес. | 12 |
| количество платежей по %% | 72 |
| сумма платежа по %%(максимальное) | 6 557 |

Таблица 18 – график погашения кредита, тыс.тг.

|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |
| % | 6 557 | 6 466 | 6 375 | 6 284 | 6 193 | 6 102 | 6 011 | 5 920 | 5 828 | 5 737 | 5 646 | 5 555 | 72 674 |
| погашение | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 57 142 |
| остаток | 338 088 | 333 327 | 328 565 | 323 803 | 319 041 | 314 279 | 309 517 | 304 756 | 299 994 | 295 232 | 290 470 | 285 708 | 285 708 |
| № платежа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |
| % | 5 464 | 5 373 | 5 282 | 5 191 | 5 100 | 5 009 | 4 918 | 4 827 | 4 736 | 4 645 | 4 553 | 4 462 | 59 559 |
| погашение | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 57 142 |
| остаток | 280 947 | 276 185 | 271 423 | 266 661 | 261 899 | 257 138 | 252 376 | 247 614 | 242 852 | 238 090 | 233 329 | 228 567 | 228 567 |
| № платежа | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
|  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |
| % | 4 371 | 4 280 | 4 189 | 4 098 | 4 007 | 3 916 | 3 825 | 3 734 | 3 643 | 3 552 | 3 461 | 3 370 | 46 445 |
| погашение | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 57 142 |
| остаток | 223 805 | 219 043 | 214 281 | 209 520 | 204 758 | 199 996 | 195 234 | 190 472 | 185 710 | 180 949 | 176 187 | 171 425 | 171 425 |
| № платежа | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
|  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |
| % | 3 279 | 3 187 | 3 096 | 3 005 | 2 914 | 2 823 | 2 732 | 2 641 | 2 550 | 2 459 | 2 368 | 2 277 | 33 331 |
| погашение | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 57 142 |
| остаток | 166 663 | 161 901 | 157 140 | 152 378 | 147 616 | 142 854 | 138 092 | 133 331 | 128 569 | 123 807 | 119 045 | 114 283 | 114 283 |
| № платежа | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |
|  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |
| % | 2 186 | 2 095 | 2 004 | 1 912 | 1 821 | 1 730 | 1 639 | 1 548 | 1 457 | 1 366 | 1 275 | 1 184 | 20 217 |
| погашение | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 57 142 |
| остаток | 109 522 | 104 760 | 99 998 | 95 236 | 90 474 | 85 713 | 80 951 | 76 189 | 71 427 | 66 665 | 61 903 | 57 142 | 57 142 |
| № платежа | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |
|  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 |
| месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |  |
| % | 1 093 | 1 002 | 911 | 820 | 729 | 637 | 546 | 455 | 364 | 273 | 182 | 91 | 7 103 |
| погашение | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 57 142 |
| остаток | 52 380 | 47 618 | 42 856 | 38 094 | 33 333 | 28 571 | 23 809 | 19 047 | 14 285 | 9 524 | 4 762 | 0 | 0 |
| № платежа | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |

9.2.Постоянные и переменные расходы

Ниже представлены ежегодные расходы, связанные с ведением деятельности компании.

К переменным расходам компании относятся расходы на себестоимость, дополнительные сырье и материалы, бонусы отдела продаж.

Таблица 19 – переменные расходы, тыс.тг.

| Наименование статьи | Год проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| себестоимость керамзита | 64 440 | 515 520 | 515 520 | 360 864 | 515 520 | 515 520 | 515 520 |
| себестоимость кирпича | 156 | 1 247 | 1 247 | 873 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| себестоимость наполнителя | 45 | 360 | 360 | 252 | 360 | 360 | 360 |
| сырье, материалы | 5 854 | 46 832 | 46 832 | 32 783 | 46 832 | 46 832 | 46 832 |
| бонусы отдела продаж | 58 541 | 468 324 | 468 324 | 327 827 | 468 324 | 468 324 | 468 324 |
| итого переменных расходов | 129 035 | 1 032 284 | 1 032 284 | 722 599 | 1 032 284 | 1 032 284 | 1 032 284 |

Себестоимость керамзита – на 1 куб.м. керамзита расходуется 0,358 т. глины, стоимость 1 т. глины – 12 тыс.тг. следовательно, 1 куб.м. керамзита – 4295 тг.;

Себестоимость кирпича – на 1 шт. кирпича расходуется 0,0058 т. глины, стоимость 1 т. глины – 12 тыс.тг. следовательно, 1 шт. кирпича – 69 тг.;

Себестоимость кошачьего наполнителя – на 1 кг. наполнителя расходуется 0,005 т. глины, стоимость 1 т. глины – 12 тыс.тг. следовательно, 1 кг. наполнителя – 60 тг.;

Сырье и материалы – на дополнительные сырье и материалы для производства заложено 1% от оборота;

Бонусы отдела продаж – из расчета, что отдел будет делать 1/5 часть продажи от общего объема, бонус от суммы продаж – 0,5%.

К постоянным расходам компании относятся административные расходы, не зависящие от объема продаж.

Таблица 20 – постоянные расходы, тыс.тг.

| наименование статьи | год проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Расходы на персонал: | 165 873 | 751 353 | 851 692 | 966 341 | 1 097 400 | 1 247 284 | 1 418 768 |
| # фонд оплаты труда | # 119 858 | # 551 345 | # 634 046 | # 729 153 | # 838 526 | # 964 305 | # 1 108 951 |
| # отчисления налогов на зп | # 13 616 | # 62 633 | # 72 028 | # 82 832 | # 95 257 | # 109 545 | # 125 977 |
| # питание сотрудников | # 32 400 | # 137 376 | # 145 619 | # 154 356 | # 163 617 | # 173 434 | # 183 840 |
| Материальные расходы: | 300 | 1 272 | 1 348 | 1 429 | 1 515 | 1 606 | 1 702 |
| # Хозяйственные расходы | # 300 | # 1 272 | # 1 348 | # 1 429 | # 1 515 | # 1 606 | # 1 702 |
| административные расходы | 9 000 | 38 160 | 39 750 | 41 368 | 43 083 | 44 901 | 46 828 |
| # коммунальные расходы | # 3 000 | # 12 720 | # 12 784 | # 12 784 | # 12 784 | # 12 784 | # 12 784 |
| # транспортные (ГСМ) | # 6 000 | # 25 440 | # 26 966 | # 28 584 | # 30 299 | # 32 117 | # 34 044 |
| IT расходы | 339 | 1437 | 1524 | 1615 | 1712 | 1815 | 1924 |
| 1С бухгалтерия | 39 | 165 | 175 | 186 | 197 | 209 | 221 |
| обеспечение ПО | 300 | 1 272 | 1 348 | 1 429 | 1 515 | 1 606 | 1 702 |
| Всего | 175 512 | 792 223 | 894 314 | 1 010 753 | 1 143 710 | 1 295 606 | 1 469 221 |

9.3.Прогноз потока денежных средств (CashFlow)

Проекция Cash-flow показывает движение денежных средств, т.е. поступления наличности (притоки реальных денег) и выплаты (оттоки реальных денег). Финансовые потоки реальных денег по годам проекта представлены в Таблица 21.

Таким образом, согласно бюджету движения денежных средств, предприятие располагает достаточным объемом наличности для реализации проекта и ведения текущей финансово-хозяйственной деятельности.

9.4.Прогноз прибыли и убытков

Прогноз отчета о прибылях и убытках представлен в Таблице 22. Результаты расчета показывают наличие ежегодной чистой прибыли, так ожидаемая прибыль от реализации проекта в 2026 г. составит 2 172 649 тыс. тг.

Таблица 21 – прогноз движения денежных средств, тыс.тг.

| отчет о движении денежных средств | Год проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| поступления от продаж от товаров, услуг | 585 405 | 4 683 240 | 4 683 240 | 3 278 268 | 4 683 240 | 4 683 240 | 4 683 240 |
| иные поступления | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого чистые поступления | 585 405 | 4 683 240 | 4 683 240 | 3 278 268 | 4 683 240 | 4 683 240 | 4 683 240 |
| оплата поставщикам и подрядчикам | 129 035 | 1 032 284 | 1 032 284 | 722 599 | 1 032 284 | 1 032 284 | 1 032 284 |
| возврат средств от поставщиков | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прямые издержки | 129 035 | 1 032 284 | 1 032 284 | 722 599 | 1 032 284 | 1 032 284 | 1 032 284 |
| оплата постоянных расходов | 175 512 | 792 223 | 894 314 | 1 010 753 | 1 143 710 | 1 295 606 | 1 469 221 |
| Итого постоянные расходы | 175 512 | 792 223 | 894 314 | 1 010 753 | 1 143 710 | 1 295 606 | 1 469 221 |
| чистые денежные средства от операционной деятельности | 280 857 | 2 858 734 | 2 756 642 | 1 544 917 | 2 507 247 | 2 355 351 | 2 181 735 |
| покупка основных средств | 362 850 |  |  |  |  |  |  |
| продажа основных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| кап.ремонты и строительство | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| другие инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | -402 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поступление займов | 342 850 |  |  |  |  |  |  |
| выплаты по обслуживанию займов |  | 72 674 | 59 559 | 46 445 | 33 331 | 20 217 | 7 103 |
| выплаты в погашение займов |  | 57 142 | 57 142 | 57 142 | 57 142 | 57 142 | 57 142 |
| вложения компании | 340000 |  |  |  |  |  |  |
| изъятия компании |  |  |  |  |  |  |  |
| чистые денежные средства от финансовой деятельности | 682 850 | -129 815 | -116 701 | -103 587 | -90 473 | -77 359 | -64 245 |
| денежные средства на начало периода | 0 | 560 857 | 3 289 776 | 5 929 717 | 7 371 046 | 9 787 820 | 12 065 812 |
| денежные средства на конец периода | 560 857 | 3 289 776 | 5 929 717 | 7 371 046 | 9 787 820 | 12 065 812 | 14 183 301 |

Таблица 22 – отчет о прибылях и убытках, тыс.тг.

| прогноз отчета о прибылях и убытках | Год проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| керамзит | 360 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 016 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |
| кирпич | 405 | 3 240 | 3 240 | 2 268 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| кошачий наполнитель | 225 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 260 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| итого выручка/оборот | 585 405 | 4 683 240 | 4 683 240 | 3 278 268 | 4 683 240 | 4 683 240 | 4 683 240 |
| себестоимость керамзита | 64 440 | 515 520 | 515 520 | 360 864 | 515 520 | 515 520 | 515 520 |
| себестоимость кирпича | 156 | 1 247 | 1 247 | 873 | 1 247 | 1 247 | 1 247 |
| себестоимость наполнителя | 45 | 360 | 360 | 252 | 360 | 360 | 360 |
| сырье, материалы | 5 854 | 46 832 | 46 832 | 32 783 | 46 832 | 46 832 | 46 832 |
| бонусы отдела продаж | 58 541 | 468 324 | 468 324 | 327 827 | 468 324 | 468 324 | 468 324 |
| итого переменных расходов | 129 035 | 1 032 284 | 1 032 284 | 722 599 | 1 032 284 | 1 032 284 | 1 032 284 |
| валовая прибыль | 456 370 | 3 650 956 | 3 650 956 | 2 555 669 | 3 650 956 | 3 650 956 | 3 650 956 |
| маржа валовой прибыли | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Расходы на персонал: | 165 873 | 751 353 | 851 692 | 966 341 | 1 097 400 | 1 247 284 | 1 418 768 |
| Материальные расходы: | 300 | 1 272 | 1 348 | 1 429 | 1 515 | 1 606 | 1 702 |
| административные расходы | 9 000 | 38 160 | 39 750 | 41 368 | 43 083 | 44 901 | 46 828 |
| IT расходы | 339 | 1 437 | 1 524 | 1615 | 1712 | 1815 | 1924 |
| итого операционных расходов | 175 512 | 792 223 | 894 314 | 1 010 753 | 1 143 710 | 1 295 606 | 1 469 221 |
| операционная прибыль | 280 857 | 2 858 734 | 2 756 642 | 1 544 917 | 2 507 247 | 2 355 351 | 2 181 735 |
| маржа операционной прибыли | 48% | 61% | 59% | 47% | 54% | 50% | 47% |
| выплата % по кредиту |  | 72 674 | 59 559 | 46 445 | 33 331 | 20 217 | 7 103 |
| комиссия банка (1,5%) | 8 781 | 70 249 | 70 249 | 49 174 | 70 249 | 70 249 | 70 249 |
| итого финансовых расходов | 8 781 | 142 922 | 129 808 | 95 619 | 103 580 | 90 466 | 77 352 |
| прибыль до налогообложения | 272 076 | 2 715 812 | 2 626 834 | 1 449 297 | 2 403 667 | 2 264 885 | 2 104 383 |
| КПН 20% | 54 415 | 543 162 | 525 367 | 289 859 | 480 733 | 452 977 | 420 877 |
| Всего налоги | 54 415 | 543 162 | 525 367 | 289 859 | 480 733 | 452 977 | 420 877 |
| чистая прибыль за вычетом налогов | 217 661 | 2 172 649 | 2 101 467 | 1 159 438 | 1 922 933 | 1 811 908 | 1 683 506 |
| маржа чистой прибыли | 37% | 46% | 45% | 35% | 41% | 39% | 36% |

9.5.Расчет финансовых индикаторов

Для оценки эффективности инвестиционного проекта использованы следующие финансовые индикаторы (см. таблицу 23).

Таблица 23 – Финансовые индикаторы по проекту

| Индикатор | Значение |
| --- | --- |
| Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) | 171% |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) при ставке дисконтирования 25%, тыс.тг. | 5 312 183 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 0,8 |
| Простой срок окупаемости, лет | 0,3 |
| Рентабельность проекта | 2121% |
| Точка безубыточности, тыс.тг. | 84 685 |

По результатам анализа финансовых показателей можно сделать ряд следующих заключений:

- - внутренняя норма доходности (IRR) составляет 171%. Превышение значения IRR над ставкой дисконтирования свидетельствует об эффективности реализации настоящего проекта;

- - значение ЧДД свидетельствует о том, что инвестированные в проект денежные средства уже в течение 5-ти лет принесут дополнительную прибыль в размере 5 312 183 тыс.тг. в текущей стоимости;

- - дисконтированный период окупаемости проекта составляет 0,8 лет;

- - простой срок окупаемости проекта 0,3 лет;

- - рентабельность проекта – 2121%, что свидетельствует о том, что проект достаточно высокорентабельный;

- - точка безубыточности – 84 685 тыс.тг., это сумма выручки в месяц, которая покрывает все постоянные и переменные расходы в ноль.

10. АНАЛИЗ РИСКОВ

В таблице сделан анализ основных рисков проекта и меры по их снижению.

- Таблица 24 - Оценка рисков и меры их снижения

| Риск | Рейтинг риска | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| Операционные риски – связаны с организацией организационного цикла производства продукции в целом | Низкий | Операционный цикл будет контролироваться согласно плану продаж. |
| Управленческий риск – связан с принятием неверных управленческих решений | Средний | В проекте разработана прозрачная система управления и распределения обязанностей и ответственности партнеров, а также детальная регламентация схемы управления проектом для обеспечения менеджмента своевременной и объективной информацией, что снизит данный риск |
| Рыночные риски, связанные с преодолением рыночных барьеров | Средний | Проектом предлагаются меры по решению данного вопроса, а именно разработана стратегия продвижения продукции на рынок и преодоления рыночных барьеров. Для этого предприятие будет вести политику «постоянного качества» |
| Риск финансовых операций, включающий в себя потери связанные с ошибками в процессах проведения операций и расчетов по ним, их учета, отчетности и т.д. | Низкий | Для финансового обеспечения и мониторинга финансовых операций, все финансовые операции, связанные с проектом, будут проводиться на расчетный счет, а также будет создана система согласования и контроля финансовых операций. |
| Валютный риск– риск изменения стоимости долгосрочных контрактов по поставке оборудований, заключенных в иностранной валюте, вследствие изменений курса обмена иностранных валют. | Средний | Данный риск будет устранен посредством контроля уровня гибкости политики компании на внутреннем рынке, а также адекватным и эффективным распределением денежных потоков |
| Кадровые риски – возникают при дефиците квалифицированных кадров и отсутствии соответствующей кадровой политики. | Низкий | Компания будет укомплектована квалифицированным управляющим персоналом, имеющим большой опыт работ в сфере управления производственным процессом, недостающая потребность будет также нанята из числа высококвалифицированных специалистов, отбор которых уже начат. |
| Маркетинговый риск – компания может потерять часть своих клиентов. | Средний | Данный риск будет покрыт за счет предложения наиболее конкурентной цены и высокого качества продукции. При необходимости будет привлечен маркетолог для разработки и внедрения маркетингового план продвижения продукции на рынке |

11. СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Данный проект полностью соответствует потребностям развития экономики страны.

Реализация Проекта будет способствовать развитию экономики Казахстана и региона посредством:

- - Развития рынка отечественного производства стройматериалов;

- - Покрытие потребности строительных компаний в продукции;

- - Создания налогооблагаемого дохода для экономики Казахстана;

- - Создания новых рабочих мест, повышения квалификации отечественных специалистов.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Применяемая технология Проекта обеспечивает соблюдение всех необходимых экологических норм.

Данная деятельность безопасна для окружающей среды и будет проходить в строгом соответствии с правилами и законами Республики Казахстан.

При данной деятельности:

- не используются разрабатываемые земли;

- не изменяется ландшафт;

- не проводятся каналы и отводы для текучих и грунтовых вод.

13. SWOT – АНАЛИЗ

- Таблица 25 - SWOT – анализ

| Потенциальные внутренние сильные стороны (S): | Потенциальные внутренние слабости (W): |
| --- | --- |
| - Деятельность предприятия соответствует всем необходимым стандартам в РК - Высокая компетентность специалистов на ключевых позициях. - Большой опыт ведения бизнеса учредителей предприятия - Есть финансовый потенциал, который может быть направлен на устранение слабых сторон и угроз компании. - Наличие четко сформулированной стратегии. - Экономически выгодное место расположения предприятия | - Человеческий фактор - несоблюдение технологии оказания услуг. - риск невыполнения запланированных работ |
| Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): | Потенциальные внешние угрозы (Т): |
| - Устойчивый рост спроса на продукцию проекта - Политика государства, направленная на поддержку развития предпринимательства и бизнес-среды | - Рост числа прямых конкурентов. - Изменение политики государства в отношении поддержки бизнеса - Форс-мажорные обстоятельства техногенного или природного характера. |

Анализ внутренних и внешних факторов показывает, что деятельность предприятия имеет слабые внутренние стороны, но учитывая высокую компетентность специалистов на ключевых позициях, возможности и потенциал развития данного бизнеса, влияние слабых факторов на реализацию проекта минимизируется. Снизить влияние внешних угроз, таких как рост числа прямых конкурентов, компания сможет за счет внедрения политики «постоянного качества», «постоянного совершенствования качества продукции», «поддержания лучшего соотношения цена-качество». Эти условия обеспечиваются некоторыми сильными сторонами компании как высокая компетентность специалистов на ключевых позициях, большой опыт ведения бизнеса учредителей предприятия, финансовый потенциал.

14. ОБЩИЙ ВЫВОД

Данный проект «Организация завода по выпуску керамзита, кирпича и кошачьего наполнителя» обеспечит внутренний рынок Казахстана качественными стройматериалами, такими как керамзит и кирпич, покроет спрос на продукцию. Проект имеет и социальное преимущество, заключаемое в предоставлении постоянных рабочих мест с гарантированной оплатой труда.

Данный инвестиционный проект будет иметь следующий мультипликативный эффект:

- развитие рынка отечественного производства стройматериалов;

- рост поступлений в бюджет региона налогов и других отчислений;

- создание новых рабочих мест;

- развитие региона, увеличение доходов региона;

- другие косвенные выгоды для экономики Казахстана, созданные сопутствующими эффектами или эффектом экономического мультипликатора.

Данный проект является рентабельным, в нашем проекте простой срок окупаемости составит 0,3 лет, дисконтированный срок окупаемости 0,8 лет, в то же время это стабильный источник дохода и прибыльный бизнес. IRR по проекту – 171%.

Высокий спрос на продукцию, квалифицированные сотрудники, конкурентные цены, заключенные договора на сырье, все это залог успешной работы компании.

Приложения

Приложение 1. Расчет финансовых индикаторов, тыс.тг.

| Период (год) | Первоначальные затраты | денежный доход | денежный расход | денежный поток | накопленный ДП | дисконтированный денежный поток | накопленный ДДП | коэффициент дисконтирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 682 850 |  | 682 850 | -682 850 | -682 850 |  | -682 850 | 1,25 |
| 1 |  | 585 405 | 304 548 | 280 857 | -401 993 | 224 686 | -458 164 | 1,25 |
| 2 |  | 4 683 240 | 1 824 506 | 2 858 734 | 2 456 741 | 1 829 590 | 1 371 425 | 1,56 |
| 3 |  | 4 683 240 | 1 926 598 | 2 756 642 | 5 213 383 | 1 411 401 | 2 782 826 | 1,95 |
| 4 |  | 3 278 268 | 1 733 351 | 1 544 917 | 6 758 300 | 632 798 | 3 415 624 | 2,44 |
| 5 |  | 4 683 240 | 2 175 993 | 2 507 247 | 9 265 546 | 821 575 | 4 237 199 | 3,05 |
| 6 |  | 4 683 240 | 2 327 889 | 2 355 351 | 11 620 897 | 617 441 | 4 854 640 | 3,81 |
| 7 |  | 4 683 240 | 2 501 505 | 2 181 735 | 13 802 632 | 457 543 | 5 312 183 | 4,77 |
|  |  |  |  | ставка дисконтирования |  |  |  | 25% |
|  |  |  |  | Чистый дисконтированный поток |  |  |  | 5 312 183 |
|  |  |  |  | Внутренняя норма доходности |  |  |  | 171% |
|  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости |  |  |  | 0,8 |
|  |  |  |  | простой срок окупаемости |  |  |  | 0,3 |
|  |  |  |  | рентабельность проекта |  |  |  | 2121% |
|  |  |  |  | точка безубыточности,тыс.тг. |  |  |  | 84 685 |

Приложение 2. Расчет точки безубыточности

| расчет точки безубыточности | (выручка * постоянные издержки) / (выручка – переменные издержки) |
| --- | --- |
| оборот в месяц, тыс.тг. | 390 270 |
| переменные расходы, тыс.тг. | 86 024 |
| постоянные расходы,тыс.тг. | 66 019 |